|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрация муниципального образования «Город Глазов» (Администрация города Глазова) |  Герб4 |  «Глазкар» муниципал кылдытэтлэн Администрациез(Глазкарлэн Администрациез) |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_08.04.2019\_\_\_ № \_\_\_17/26\_\_

**О проведении месячника санитарной очистки и**

**благоустройства территории города Глазова в 2019 году**

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Глазов», Правилами благоустройства муниципального образования «Город Глазов», утвержденными решением Глазовской городской Думы от 25.10.2017 № 292 и в целях улучшения санитарного состояния, благоустройства и содержания территории города в чистоте и порядке, повышения ответственности организаций, учреждений и непосредственных исполнителей работ,

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Провести месячник санитарной очистки и благоустройства территории города Глазова с 17 апреля по 31 мая 2019 года.

 2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению весеннего месячника санитарной очистки и благоустройства территории города Глазова.

 3. Рекомендовать организациям и учреждениям, расположенным на территории города Глазова, жителям города Глазова принять участие в месячнике санитарной очистки и благоустройства территории города Глазова в соответствии с Планом мероприятий по проведению весеннего месячника санитарной очистки и благоустройства территории города Глазова.

 4. Координацию работ по проведению санитарной очистки и благоустройства территории города Глазова возложить на Штаб по благоустройству города Глазова.

 5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства С.К. Блинова.

Глава города Глазова С.Н. Коновалов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Принят на заседании Штаба по благоустройству города Глазова«28» марта 2019 г. |  | УТВЕРЖДЕНПостановлением Администрации города ГлазоваОт 08.04.2019\_№\_17/26\_\_\_ |

ПЛАН

мероприятий по проведению весеннего месячника

санитарной очистки и благоустройства территории города Глазова

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Ответственный** |
| 1 | Организовать и провести уборку прилегающих и закрепленных территорий и улиц города согласно приложению № 1 к постановлению Администрации от 21.03.2019 № 17/17 «О закреплении территорий и объектов благоустройства на территории города Глазова за организациями всех форм собственности, расположенными на территории муниципального образования «Город Глазов».  | 17.04.2019 –31.05.2019 | Руководители организаций и учреждений города Глазова (по согласованию) |
| 2 | Представить в Управление ЖКХ Администрации города Глазова информацию о лицах, назначенных ответственными за организацию и проведение субботников по уборке закрепленных территорий в период месячника (Ф.И.О., должность, № телефона). | До 17.04.2019  | Организации, предприятия и учреждения города, (по согласованию) |
| 3 | Представить в Управление ЖКХ Администрации города Глазова графики по уборке закрепленных территорий в период месячника | До 15.04.2019  | Организации, предприятия и учреждения города, (по согласованию) |
| 4 | Обеспечить своевременное освещение в средствах массовой информации выполнение мероприятий по проведению месячника санитарной очистки и благоустройства территории г. Глазова | В течение месячника  | Управление информационно-документационного обеспечения Администрации города Глазова |
| 5 | Осуществить контроль по текущему ремонту памятников истории и культуры города Глазова, мемориальных досок, закрепленных за организациями города | До 01.05.2019 | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова, МБУ «Служба эксплуатации и ремонта» МО «Город Глазов», руководители организаций(по согласованию) |
| 6 | Организовать и провести мероприятия по праздничному оформлению центральных улиц | До 01.05.2019 | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова, управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова, управление ЖКХ Администрации города Глазова |
| 7 | Осуществить контроль по подготовке маршрута шествия праздничных демонстраций и мест дислокации проведения массовых мероприятий по празднованию 1 мая и Дня Победы | До 01.05.2019 | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова, управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова, управление ЖКХ Администрации города Глазова, управляющие организации (по согласованию) |
| 8 | Провести очистку от несанкционированных рекламных объявлений: фасады зданий, ограды (заборы), опоры ЛЭП, урны, дорожные знаки, светофорные объекты, павильоны общественного транспорта, деревьев, трансформаторных подстанций, КНС, ВНС, водосточных труб | До 01.05.2019  | Управляющие и обслуживающие организации, организации города(по согласованию) |
| 9 | Провести осмотр с составлением акта и выполнить неотложный ремонт малых архитектурных форм на детских игровых площадках | С 15.05.2019 по 31.05.2019 | Управляющие организации (по согласованию), управление дошкольного образования Администрации города Глазова |
| 10 | Выполнить текущий ремонт малых архитектурных форм на детских игровых площадках | С 15.05.2019 и в течении весенне-летнего периода | Управляющие организации (по согласованию), управление дошкольного образования Администрации города Глазова |
| 11 | Организовать и провести уборку внутридворовых территорий  | 17.04.2019 – 31.05.2019 | Управляющие и обслуживающие организации (по согласованию) |
| 12 | Провести работу с населением частной жилой застройки по уборке прилегающих территорий и улиц по очистке водоотводных канав от мусора, строительных материалов, дров и посторонних предметов | 17.04.2019 – 31.05.2019 | Председатели уличных комитетов (по согласованию), управление ЖКХ Администрации города Глазова |
| 13 | Организовать уборку и вывоз мусора с территорий гаражных кооперативов и прилегающих к ним территорий | 17.04.2019 – 31.05.2019 | Председатели гаражных кооперативов (по согласованию), управление ЖКХ Администрации города Глазова |
| 14 | Еженедельно, к заседанию Штаба по благоустройству, к 16.00 в среду,представлять отчет в управление ЖКХ по убранным и сданным территориям и улицам организациями города и выполнению Плана мероприятий | Еженедельно с 17.04.2019 до 31.05.2019 | Управляющие и обслуживающие организации,участники проведения весеннего месячника санитарной очистки(по согласованию) |

Начальника управления ЖКХ,

наделенного правами юридического лица,

Администрации города Глазова Е.Ю. Шейко