АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГЛАЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

от 30 октября 2008 г. N 23/206

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ГОРОДА ГЛАЗОВА"

На основании статьи 26 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", статьи 14 Закона Удмуртской Республики "О регулировании градостроительной деятельности в Удмуртской Республике" от 13.11.2007 г. N 61-РЗ, Положения "О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципального образования "Город Глазов", утвержденного решением Глазовской городской Думы от 30.04.2008 г. N 548, постановления Главы Администрации города Глазова от 01.09.2008 г. N 23/165 "О подготовке плана реализации генерального плана города Глазова", руководствуясь ст.ст. 33, 39 Устава муниципального образования "Город Глазов", и в целях реализации Генерального плана города Глазова, утвержденного решением Глазовской городской Думы от 30.07.2008 N 593, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый "План реализации Генерального плана города Глазова" на период до 2013 года.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Глазова А.Н. Коземаслова.

Глава Администрации города Глазова

А.М. БОГДАНОВ

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Главы Администрации г. Глазова

от 30.10.2008 г. N 23/206

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА ГЛАЗОВА

Введение

Разработка документации "План реализации Генерального плана г. Глазова" выполнена на основании Постановления Главы Администрации г. Глазова от 01.09.2008 г. N 23/165 "О подготовке плана реализации Генерального плана г. Глазова".

Проект плана реализации Генерального плана (далее план реализации) выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Закона Удмуртской Республики "О регулировании градостроительной деятельности в УР" от 13.11.2007 N 61-РЗ, Положения "О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципального образования "Город Глазов", утвержденного решением Глазовской городской Думы от 30.04.2008 N 548.

В плане реализации генерального плана города Глазова содержатся:

1. Решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки города Глазова "Постановление Главы Администрации города Глазова "О подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Глазова" от 13.11.2006 N 23/102";

2. Сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

3. Сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

4. Финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана города Глазова.

Планирование графика мероприятий по среднесрочной реализации генерального плана города Глазова, предусматривает комплексное развитие всей территории города в соответствии с проектными предложениями.

Наряду со строительством нового жилья в различных районах города осуществляется и строительство новых объектов социального, культурно-бытового, торгового назначения, элементов благоустройства и озеленения, проводятся работы по развитию транспортного обеспечения населения (строительство новых и реконструкция существующих объектов улично-дорожной сети), а также комплекс мероприятий по развитию и реконструкции инженерных систем города.

Таким, образом, План реализации генерального плана города Глазова представляет собой выполнение ряда мероприятий, необходимых для полноценного функционирования всего городского комплекса, взаимоувязанных по срокам проектирования и строительства по обеспечению реализации утвержденного Генерального плана г. Глазова сроком до 2013 г., в том числе и финансово-экономическое обоснование строительства объектов.

План реализации Генерального плана выполнен на основе:

1) Генерального плана г. Глазова, разработанного ЗАО "Удмуртгражданпроект", утвержденного решением Городской Думы г. Глазова N 593 от 30.07.08;

2) предложений органов местного самоуправления, в том числе относящихся к строительству приоритетных объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, транспортной инфраструктуры местного значения;

3) действующих республиканских и муниципальных целевых инвестиционных программ.

При создании плана реализации учитывались основные тенденции социально-экономического развития города, ранее разработанная проектная документация по застройке города, проектная документация по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, иная информация.

1. Подготовка проекта правил землепользования

и застройки города Глазова

Таблица 1.1

| NN пп | Наименование мероприятия | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внесение изменений в приложения к постановлению Главы Администрации города Глазова от 13.11.2006 N 23/102 "О подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Глазова": 1) о составе комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Глазова; 2) о порядке и сроках проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Глазова (в части сроков проведения работ и ответственных лиц) | До 17 ноября 2008 г. |
| 2 | Разработка и направление ЗАО "Удмуртгражданпроект" проекта "Правил землепользования и застройки города Глазова" в Администрацию г. Глазова | До 15 декабря 2008 г. |

2. Сроки подготовки документации по планировке

территории для размещения объектов капитального

строительства местного значения

Таблица 2.1

| N п/п | Наименование объектов капитального строительства местного значения | Общая ориентиро- вочная стои- мость, млн. руб.<*> | Срок проекти- рования, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Проект планировки квартала, ограниченного ул. Тани Барамзиной, ул. Мира, ул. Дзержинского, ул. Глинки Проект планировки квартала, ограниченного ул. Молодая гвардия, ул. Первомайская, ул. Революции, ул. Карла Маркса Проект планировки жилого массива в районе жилого дома по ул. Сибирской, 129 "а" Проект планировки территории, ограниченной ул. Пехтина, территорией промышленной площадки, проездом на МУП "Водоканал" г. Глазова, ул. Сибирской Проект планировки территории в жилом районе "Левобережье" Проект планировки территории, ограниченной ул. Удмуртская, ул. Кировская, ЛЭП, ул. Техническая Проект планировки квартала, ограниченного ул. Тани Барамзиной, ул.Наговицина, ул. Дзержинского, ул. Комсомольская Проект планировки квартала, ограниченного ул. Тани Барамзиной, ул. Ленина, ул. Наговицина, ул. Дзержинского, Проект межевания микрорайона, ограниченного ул. Карла Маркса, ул. Толстого, ул. Буденного, ул. Сибирской Проект межевания микрорайона, ограниченного ул. Революции, ул. Карла Маркса, ул. Интернациональная, ул. Энгельса Разработка проектов межевания территорий, застроенных многоэтажными жилыми домами, в соответствии с Постановлением Главы Администрации г. Глазова от 03.12.2007 N 22/879 Проведение работ по внедрению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) на территории города Глазова. | 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3 10,8 1,0 | Проект разработан 2008 - 2009 Проект разработан 2009 2011 - 2012 2009 2009 - 2010 2009 - 2010 2009 2009 2009 - 2011 2009 |

<*> - цены 2008 г.

3. Сроки подготовки проектной документации и сроки

строительства объектов капитального строительства

местного значения на 2008 - 2013 гг.

Таблица 3.1

| N п/п | Наименование объектов капитального строительства местного значения | Срок проекти- рования, год | Срок строи- тельства, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.3 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.6 7.7 7.8 7.9 7.9.1 7.9.2 7.9.3 7.10 7.10.1 7.10.2 7.10.3 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.1.6 9.1.7 9.1.8 9.1.9 9.1.10 9.1.11 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18 11.19 11.20 11.21 11.22 11.23 11.24 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12 12.13 13 13.1 13.2 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 14 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 15 15.1 15.2 | Социальная инфраструктура: Детские дошкольные учреждения Здание ДОУ в квартале, ограниченном ул. Тани Барамзиной, ул. Мира, ул. Дзержинского, ул. Глинки на 50 мест Реконструкция здания ДОУ N 48 по Красногорскому тракту, 16 на 90 мест Реконструкция здания ДОУ в районе Птицефабрики по ул. 70 лет Октября на 100 мест Реконструкция здания ДОУ N 12 по ул. Дзержинского, 31 "а" на 90 мест Реконструкция здания ДОУ N 19 ул. Молодежная, 5 на 90 мест Общеобразовательные школы Строительство пристроенного спортивного зала к средней общеобразовательной школе N 3 Строительство пристроенного спортивного зала к МОУ "Гимназия N 8" Реконструкция уличных спортивных площадок в соответствии с современными требованиями Реконструкция столовой под комбинат школьного питания Реконструкция школьных столовых (19 школ) Объекты здравоохранения и социальной защиты Строительство хирургического корпуса МУЗ "Глазовская ЦРБ" на 25 круглосуточных коек со вспомогательными службами со сносом старого здания Реконструкция корпуса МУЗ ГБ N 1 под отделение неотложной сосудистой Реконструкция акушерского корпуса МУЗ ГБ N 1 под инфекционное отделение для взрослых Стационар противотуберкулезного диспансера на 100 коек Реконструкция здания ул. Карла Маркса, 20 для организации "Центра стоматологической профилактики для детей г. Глазова и детей всего северного куста" на 200 посещений в смену Капитальный ремонт здания родильного отделения МУЗ ЦРБ ул. Кирова, 27 Реконструкция детской молочной кухни ул. Мира, 22 МУЗ ГБ N 1 (республиканское финансирование) Реконструкция детского соматического отделения МУЗ ГБ N 1 (республиканское финансирование) Реконструкция филиала МУЗ "Городская больница N1" взрослой поликлиники ул. Калинина 2 "а" Реконструкция здания МУЗ "Глазовский противотуберкулезный диспансер" ул. Дзержинского,1 для выводимой поликлинической службы с ул. Карла Маркса 20 Учреждения социальной защиты Реконструкция комплекса зданий МУ "Центр семья" Реконструкция здания изолятора МУЗ "Дом ребенка специализированный" Реконструкция здания под социальную гостиницу "БОМЖ" Учреждения культуры и искусства Реконструкция МУК "Глазовский муниципальный театр "Парафаз" Реконструкция МУК ОКЦ "Россия" Реконструкция МУК КСЦ "Победа" Реконструкция ККЗ "Родина" Приобретение сцены для проведения общегородских мероприятий Объекты физкультуры и массового спорта Комплексная реконструкция зданий и сооружений городского стадиона Реконструкция "Ледового дворца", проведение противопожарных мероприятий Реконструкция "Дома спорта" Строительство крытой ледовой площадки Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса с площадкой для мини-футбола с трибуной на 800 мест Строительство новых и реконструкция существующих открытых спортивных площадок Транспортная инфраструктура Реконструкция ул. Кирова от пл. Свобода до ул. Короленко 1 этап - от пл. Свободы до ул. Первомайской 2 этап - от ул. Первомайской до ул. Короленко Реконструкция ул. Кирова от ул. Мира до ул. Чехова 1 этап - от ул. Мира до ж/д переезда 2 этап - реконструкция ж/д переезда 3 этап - от ж/д переезда до моста через р.Сыга 4 этап - реконструкция моста через р.Сыга 5 этап - от моста через р.Сыга до ул. Чехова Реконструкция ул. Буденного от ул. Толстого до ул. Калинина Реконструкция ул. Пряженникова от ул. Спортивной до ул. Глинки 1 этап от ул. Мира до ул. Глинки 2 этап - от ул. Наговицына до ул. Мира 3 этап - от ул. Спортивной до ул. Наговицына Реконструкция ул. Глинки от ул. Пряженникова до ул. Тани Барамзиной 1 этап - от ул. Пряженникова до ул.Кирова 2 этап - от ул. Кирова до ул. Дзержинского 3 этап - от ул. Дзержинского до ул. Тани Барамзиной Реконструкция ул. Чепецкой от пл.Свобода до ул. Тани Барамзиной Реконструкция ул. 2-я Набережная от ул. Тани Барамзиной до ул. Белова Реконструкция ул. Пастухова от ул. Куйбышева до ул. Пионерской Реконструкция ул. Вятской от ул. Гоголя до ул. Пряженникова 1 этап - от ул. Пряженникова до моста через р. Сыга 2 этап - строительство моста через р.Сыга 3 этап - от моста через р. Сыга до ул. Чехова Строительство нового участка дороги ул. Драгунова 1 этап - от ул. Советской до проектируемого моста через р. Сыга 2 этап - строительство моста через р. Сыга 3 этап - строительство от проектируемого моста до ул. Техническая Закольцовка участка дороги ул. Пехтина и ул. Карла Маркса Строительство пешеходного моста через железнодорожное полотно в районе ул. Барышникова Реконструкция железнодорожного вокзала Строительство автодорог в микрорайоне "Сыга 3" Строительство пешеходных тротуаров вдоль ул. Циолковского Озеленение и благоустройство Реконструкция пл. Свободы Реконструкция Парка им. Горького Реконструкция сквера на пересечении ул. Революции и ул. Энгельса Сквер педагогического института Реконструкция сквера на пересечении ул. Кирова и ул. Короленко Реконструкция сквера по ул. Пряженникова Организация тропиночной сети в Парке заречном Реконструкция бульвара по ул. Карла Маркса от ул. Луначарского до ул.Сибирской Реконструкция сквера у ж/д вокзала Разработка комплекса мероприятий по озеленению и благоустройству СЗЗ промышленных предприятий города. Инженерная инфраструктура Газоснабжение Закольцовка существующей схемы газаснабжения через микрорайон "Западный" Газараспределеительный пункт (далее - ГРП)высокого давления II категории в районе ул. Никольской 2 ГРП высокого давления II категории в жилом районе "Заводской" Газопровод в жилом районе Юго- западный Газопровод к проектируемой ГРП мкр. Западный Сети высокого давления II категории существующей индивидуальной застройки в жилом районе "Сыга" (Георгиевское кольцо, ул. Никулина, ул. Железнодорожная) ГРП и распределительный газопровод в районе индивидуальной застройки в жилом районе "Сыга" 3 ГРП II категории и распределительный газопровод в районе ул. Торфяной, Сибирской Газопровод I категории к проектируемой ГРП в районе ул. Авиационной ГРП и газопровод высокого давления в районе ул. Мичурина, ул. Новая Вокзальная ГРП и газопровод высокого давления в районе ул. Шевченко, ул. Матросова Теплоснабжение Модернизация и строит-во магистрали 2Ду=700 мм от ТК-399 до ТК-408 Теплотрасса 2 Ду=300мм от ТК-759 до ТК-625а Теплотрасса в районе молокозавода 2Ду 200мм Реконструкция теплотрассы 2Ду 150 мм от Уз-1020 до Уз-1034 Теплотрасса 2Д150 мм от Уз-1034 до Уз-1145 Переключение объектов ЖКХ с котельных ОАО "Реммаш" и "Оскон" на ТЭЦ ОАО "ЧМЗ" Реконструкция котельной N 2 МУП "Глазовские теплосети" (увеличение мощности) Реконструкция тепловых сетей для резервного питания на ЦРБ и МСЧ Установка внутридомовых приборов учета Реконструкция существующих тепловых камер ТК-1а, ТК-1б, ТК-1г, ТК-1д, ТК- 1е, ТК-155, ТК-155б, ТК-156, ТК-157, ТК-157а, ТК-158, ТК-158а, ТК-158б, ТК-32, ТК-32а, ТК-32б, ТК-35, ТК- 35а, ТК-35б, ТК-35в, ТК-36, ТК-36а, ТК-37в, ТК-38б, ТК-40а, ТК-642а, ТК- 642б, ТК-642г, ТК-651, ТК-686а, ТК- 687, ТК-691, ТК-693 Установка узлов учета Капитальный ремонт от ТК-310 до ТК- 315 2Ду 300 мм Капитальный ремонт теплотрассы от узла Г до ТК-155 2Ду 200 мм Внедрение дистанционного контроля за состоянием трубопроводов, расходом теплоносителя и управления запорной арматурой Разработка расчетной схемы теплоснабжения, проверка диаметров основных магистралей и источников теплоснабжения Водоотведение Завершение строительства 3 очереди очистных сооружений Модернизация насосного и энергосберегающего оборудования на каналищзационно-насосной станции (далее КНС)-8 Модернизация насосного и энергосберегающего оборудования на КНС-9 Модернизация насосного и энергосберегающего оборудования на КНС-1 Модернизация насосного и энергосберегающего оборудования на КНС-12 Реконструкция насосной станции: КНС- 4 Реконструкция насосной станции: КНС- 52 Реконструкция насосной станции: КНС- 79 Реконструкция насосной станции: КНС- 14 КНС в жилом районе "Сыга" Напорная канализация в двухтрубном исполнении от строящейся КНС до очистных сооружений Разводящие самотечные сети по жилой застройке Перемычка между строящейся КНС и КНС 12, КНС-79 КНС в районе ул. Никулина Напорная канализация в двухтрубном исполнении от строящейся КНС в районе ул. Никулина до очистных сооружений Разводящие самотечные сети по жилой застройке "Сыга" Разводящие сети по ул. Сибирской в районе МУП "САХ" Разводящие сети от КНС в жилом районе "Заводской" Коллектор напорной канализации от КНС N 11 до КГ (2Ду 150 мм). Прокладка напорнаой канализации из труб ВЧШГ на участке сети от КНС N5 до КГ (2Ду 219 мм сталь) Прокладка самотечной канализации Ду 500 мм из труб ВЧШГ. Напорный коллектор 2Ду 400 мм из труб ВЧШГ от КНС N 3 до КГ на пл. Свободы В камерах N 5 и N 6, замена существующих затворов напорного коллектора ГКНС Разработка расчетной схемы водоотведения стоков, проверка диаметров основных коллекторов и насосных станций Водоснабжение Капитальное строительство второй нитки магистрального водовода Ду 500 мм от НС 2-го подъема до НС 3-го подъема Прокладка сети водопровода Ду 200 мм из труб ВЧШГ по ул. Кирова: от ул. Ленина до ПГ-283 у гостиницы "Глазов". 252 м Прокладка сети водопровода ш 300 мм (ВЧШГ) по ул. Глинки: от ул. Т. Барамзиной до ж/дома N 15 по ул. Глинки. Прокладка сети водопровода Ду 300 мм (сталь) по ул. Пряженникова:от ж/дома N 15 по ул. Глинки до ул. Мира. 630 м Прокладка сети водопровода Ду 300 мм (сталь) по ул. Короленко: от АШ ОСТО до ул. Энгельса 217,5 м Прокладка сети водопровода Ду 400 мм (ВЧШГ) по ул. Чепецкой от ул. Короленко до пл. Свободы. 600 м Прокладка сети магистрального водопровода Ду 400 мм (чугун) от ул. Вятская - ул. 2-ая Береговая по ул. Пряженникова до ж/дома 25. 652,5 м Прокладка сети водопровода напорного Ду 150 мм от ВНС-11 до ввода в жил./дом по ул. Сулимова, 56 354 м Прокладка сети водопровода Ду 300 мм (сталь)по ул. Луначарского от ул. Энгельса до ул. Сулимова 300 м Прокладка сети водопровода по ул. Дзержинского Ду 150 мм (сталь): от ул. Глинки до ул. Ленина 1300 м Строительство перемычки от УЗСМ до Юкаменского тракта Ду 400 мм (сталь) 820 м Строительство сетей в районе поселка Никольский 2500 м Строительство сетей в жилом районе "Заводской" 2500 м Электроснабжение и связь Проектирование и строительство РП-10 кВ в районе пересечения ул. Удмуртской и ул. Технической, запитка от ПС "Бройлерная" Пер. Гвардейский Установка КТП с трансформатором 400 кВА Пер. Гвардейский Прокладка ВЛ-6кВ от РП11 п.Западный -разукрупнение фидеров ВЛ 0.4 кВ от КТП-23, 41, 56 п. Южный- разукрупнение фидеров ВЛ- 0.4 кВ от ТП-33, 139, 7, 90, 94, 43 п. Сыга - разукрупнение фидеров ВЛ- 0.4 кВ от КТП-340, 341, 342, ТП-277 Модернизация оборудования телефонной сети города Инженерная подготовка территории, берегоукрепление, организация и очистка поверхностного стока Ливневая канализация Ду 400 м по ул. Первомайская, ул. Кирова 250 м Ливневая канализация Ду 400 м по ул. Революции, ул. Первомайская 340 м Внутриквартальная ливневая канализация Ду 400 м ул. Пехтина - ул. Сибирская 350 м Пл. Свободы прокладка труб ливневой канализации Ду 400 м по внутреннему радиусу на участке от ул. Кирова до ул. Революции 150 м Завершение строительства набережной р. Чепца Строительство ливневой канализации и очистных сооружений в индивидуальной жилой застройке "Сыга" Развитие системы объектов специального назначения Реконструкция поста ПЧ N 17 Химмашевское шоссе 3 в пожарную часть на 6 автоцистерн, 50 метровую лестницу Новое кладбище площадью не менее 20 гектаров на территории Глазовского района | 2010 2010 2009 2008 2009 2008 2008 2009 2008 2008 2010 Проект разработан 2011 2009 2011 2009 Проект разработан Проект разработан 2010 2011 2009 2009 2008 2010 2009 2010 2011 2009 2009 2008 2011 2009 2009 2009 - 2013 2012 2012 2009 2012 2012 2008 2009 2010 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2008 - 2009 2008 2009 2009 2009 2008 2009 2009 2011 2010 2011 2010 2012 2009 2009 - 2013 Проект разработан Проект разработан Проект разработан Проект разработан 2011 2008 - 2009 2011 2009 - 2010 2009 - 2010 2008 2008 - 2009 Проект разработан 2011 Проект разработан Проект разработан Проект разработан 2009 Проект разработан 2008 Проект разработан 2008 Проект азработан 2008 2008 2008 2009 Проект разработан 2008 2008 Проект разработан Проект разработан 2008 2009 2009 2009 2011 2010 2011 2009 2011 2010 2011 2009 2009 2008 Проект разработан 2008 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008 Проект разработан Проект разработан 2008 Проект разработан 2009 2009 2008 2011 Проект разработан 2010 2011 2009 2009 2009 2009 - 2013 2008 2009 2009 2008 2009 2011 2012 2010 | 2011 - 2012 2011 2010 2009 2010 2009 2009 2009 - 2013 2009 2009 2011 - 2013 2009 2012 - 2015 2010 - 2012 2012 - 2014 2009 - 2011 2008 - 2009 2008 - 2009 2011 2010 - 2012 2009 - 2010 2009 - 2010 2009 2010 - 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2009 2010 2009 2012 - 2013 2009 - 2010 2010 - 2011 2009 - 2013 2013 2013 2010 2013 2013 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2011 2013 2013 2009 2010 2011 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2010 - 2012 2009 - 2011 2011 2009 2010 - 2011 2010 2012 2011 2012 2011 - 2012 2013 2010 2009 - 2013 2008 - 2010 2009 2008 2008 - 2009 2011 - 2012 2009 - 2010 2012 - 2013 2010 - 2011 2010 - 2011 2009 2009 - 2010 2008 - 2010 2012 2008 2008 2008 2010 2008 2009 2009 - 2013 2009 - 2013 2008 - 2009 2009 2009 2009 - 2013 2009 - 2010 2009 2009 2008 2008 2009 2010 2010 2010 2012 - 2013 2011 - 2013 2012 - 2013 2010 2012 - 2013 2011 - 2013 2012 - 2013 2010 2010 2009 2008 2009 2010 2010 2008 - 2013 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2009 2008 2010 2010 - 2011 2009 - 2010 2012 - 2013 2008 - 2009 2011 2012 2009 2009 2009 2009 - 2013 2009 2010 2010 2009 2010 - 2012 2012 - 2013 2013 2010 |

4. Финансово-экономическое обоснование реализации

Генерального плана города Глазова на 2008 - 2013 годы

План реализации Генерального плана города Глазова является основой для всех городских служб по финансовому планированию мероприятий, заложенных в Генеральном плане города Глазова.

План реализации содержит ориентировочные показатели стоимости (см. таблицу 4.1) выполнения работ по подготовке проектов планировки, строительству объектов капитального строительства, которые на дальнейших стадиях проектирования подлежат уточнению при разработке конкретных проектов и программ на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Источниками финансирования "Плана реализации генерального плана города Глазов" являются:

- средства местного бюджета;

- средства республиканского бюджета по республиканским целевым программам;

- средства федерального бюджета по федеральным целевым программам;

- инвестиционные составляющие экономически обоснованных тарифов и плата за подключение;

- инвестиционные проекты и программы и иные внебюджетные источники.

Для планомерного финансирования всех направлений целесообразно в дополнение к настоящему Плану разработать в 2008 - 2009 году целевые проекты и программы:

1. Программу комплексного развития сетей коммунальной инфраструктуры г. Глазова на 2009 - 2013 гг.

2. Программу развития объектов водоснабжения и водоотведения МУП "Водоканал г. Глазова" на 2009 - 2013 гг.

3. Программу комплексного развития коммунальной системы теплоснабжения МУП "Глазовские теплосети" на 2009 - 2013 гг.

4. Программу комплексного развития электрических сетей города Глазова на 2009 - 2013 гг.

5. Программу комплексного развития сетей газоснабжения города Глазова на 2009 - 2013 гг.

6. Программу по оздоровлению экологической ситуации в городе Глазове на 2009 - 2013гг.

7. Разработка границ санитарно-защитных зон промышленных предприятий, объектов энергетики по результатам исследований воздействия источников загрязнения окружающей среды - до 2010 г.

8. Программу развития социальной сферы города Глазова на 2009 - 2013 годы

9. Программу развития объектов здравоохранения города Глазова на 2009 - 2013 годы.

10. Программу развития объектов культуры и искусства на территории города Глазова на 2009 - 2013 годы.

Определение ориентировочной стоимости проектирования и строительства капитальных объектов производится по проектам-аналогам, реализованным в различных городах и районах Удмуртской Республики или запланированным к реализации, с учетом действующих нормативов по определению цен в базисных уровнях на проектные и строительные работы с последующим переводом в уровень цен 2008 года, через применение рекомендуемых индексов изменения сметной стоимости на строительно-монтажные, проектные работы на территории Удмуртской Республики, Письмо Минрегиона России от 9 июля 2008 г. N 16568-СК/08, Письмо Минстроя Удмуртской Республики от 21.01.2008 г. N 07-19.

Прогноз финансирования объектов капитального строительства местного значения и работ по подготовке документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения уточняется ежегодно и определяет необходимые объемы финансирования за счет средств бюджета города Глазова.

В связи с ограниченностью бюджетных средств необходимо создать условия для привлечения внебюджетных источников, прежде всего средств инвесторов-застройщиков, заинтересованных в развитии градостроительной инфраструктуры для обеспечения реализации своих инвестиционных проектов.

В качестве проектов аналогов использовались:

1. Проект размещения жилищно-гражданского строительства гор. Ижевска на 1991 - 1995 гг.с прогнозом развития до 2000 г. Проектный институт "Удмуртгражданпроект", Ижевск. 1988 г., арх. N 9777;

2. Генеральный план, совмещенный с проектом планировки г. Камбарка. Гражданпроект. ЗАО "Мастерская Урбанистки", Ижевск 1999 г., арх. N 12700.

3. Реконструкция ул. Свободы от ул. Лихвинцева до ул. Советской в г. Ижевске. ЗАО "Удмуртгражданпроект", Ижевск 2008 г., арх N 13805.

4. Реконструкция ул. Лихвинцева от ул. Пушкинской до ул. Свободы в г. Ижевске. ЗАО "Удмуртгражданпроект", Ижевск 2008 г., арх N 13804.

5. Реконструкция здания ДДУ N 167 по ул. Тверской, 33 в г. Ижевске. Инв. N 13241.

6. Проект планировки квартала, ограниченного ул. Тани Барамзиной, ул. Мира, ул. Дзержинского, ул. Глинки. ООО "Институт "Удмуртгражданпроект", Ижевск 2008 арх N 13822.

Ориентировочная стоимость <*> выполнения работ по

подготовке документации по планировке территории для

размещения объектов капительного строительства местного

значения, по строительству объектов капитального

строительства местного значения в соответствии с планом

реализации Генерального плана города Глазова до 2013г.

Таблица 4.1

| NN | Наименование | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка документации по планировке территории | 0,3 | 7,3 | 4,2 | 3,9 | 0,3 |  | 16,0 |
| 2 | Развитие системы социального обеспечения |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 4 | Детские дошкольные учреждения Общеобразовательные школы Здравоохранение Социальная защита Учреждения культуры и искусства Физкультура и массовый спорт Развитие транспортной инфраструктуры Озеленение и благоустройство | - - 18,0 - - - 0,4 - | 31,2 294,5 36,7 16,5 6,0 28,58 34,25 30,0 | 58,75 53 35,0 28,5 1,0 4,5 101,14 33,94 | 28,7 1 72,5 - 3,0 116,1 43,5 | 33,5 1 90,95 - 1,5 2,5 113,75 4,34 | - 1 60,35 - - - 27,48 2,62 | 152,15 350,5 313,5 45,0 11,5 35,58 393,12 114,40 |
| 5 | Развитие инженерной инфраструктуры |
| 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 | Газоснабжение Водоснабжение Водоотведение Теплоснабжение Электроснабжение Инженерная подготовка территории, берегоукрепление, организация и очистка поверхностного стока Развитие объектов специального назначения ИТОГО | 6,5 16,56 5,25 14,9 2,0 - - 63,91 | 9,6 39,84 9,52 20,91 11,0 3,08 - 578,9 | 4,4 35,36 26,61 10,67 0,5 30,72 2,8 431,09 | 2,7 31,96 6,9 1,74 - 56 - 368 | 2,5 38,3 24,19 2,52 3,0 5,0 - 323,35 | 2,5 42,6 24,94 1,72 - 17,17 73,6 253,98 | 28,2 204,62 97,41 52,46 16,5 111,97 76,4 2019,31 |

<*> - цены 2008 г.в млн. руб. В стоимость не включены:

1. Стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для муниципальных нужд;

2. Перенос или перекладка существующих инженерных коммуникаций;

3. Оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

4. Особенности территории строительства (инженерно-геологические изыскания);

5. НДС;

6. Затраты на проектные работы по строительству объектов.