| Администрация муниципального образования «Город Глазов» (Администрация города Глазова) |  | «Глазкар» муниципал кылдытэтлэн Администрациез (Глазкарлэн Администрациез) |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2013 года                                                                      №      14/1_____

##### Об организации безаварийного 
пропуска паводковых вод весной 2013 года 
на территории муниципального образования 
«Город Глазов»

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера», ст. 16 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  Уставом муниципального образования «Город Глазов» и в целях уменьшения  риска возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период пропуска паводковых вод весной 2013 года,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемый состав городской противопаводковой комиссии на 2013 год.

2. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий, рекомендуемых для выполнения предприятиями, организациями и учреждениями города, независимо от формы собственности, для безаварийного пропуска паводковых вод весной 2013 года.

3. Рекомендовать МУП «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования «Город Глазов» создать сезонный спасательный пост города Глазова и обеспечить его содержание на период весеннего паводка с 10 апреля по 15 мая 2013 года (по согласованию). Оперативное руководство спасательным постом возложить на отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Глазова.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Администрации города Глазова М.Г. Высотских.

Глава Администрации города Глазова 				А.Н. Коземаслов

##### СОГЛАСОВАНО:

| Первый заместитель Главы Администрации города Глазова М.Г. Высотских «___» ____________________ 2013 г. | Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации города Глазова О.А. Симаков «___» ____________________ 2013 г. |
| --- | --- |
| Начальник управления ЖКХ Администрации города Глазова Ю.С. Помелов «___» ____________________ 2013 г. | Начальник правового управления – главный юрист О.Г. Васильева «___» ____________________ 2013 г. |
| Начальник управления информационно- документационного обеспечения Т.Г. Баканова «___» ____________________ 2013 г. |  |

РАССЫЛКА:

1 – протокол

1 – отдел по делам ГО и ЧС Администрации

1 – управление ЖКХ Администрации

1 – МУП «ЖКУ»

Симаков О.А. 2-98-05

4 РВ 26.02.2013 г.

###### Приложение №1

###### Утверждено Постановлением

Администрации города Глазова

от _______________ № _______

С О С Т А В
городской противопаводковой комиссии

на 2013 год

| Высотских Михаил Геннадьевич | - председатель комиссии, Первый заместитель Главы Администрации города Глазова, |
| --- | --- |
| Помелов Юрий Станиславович | - заместитель председателя комиссии, начальник управления ЖКХ Администрации города Глазова, |
| Симаков Олег Александрович | - заместитель председателя комиссии, начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации города Глазова |
| Члены комиссии: |  |
| Смирнов Юрий Анатольевич | - начальник отдела ГО, ЧС и МР ОАО «Чепецкий механический завод» (по согласованию) |
| Костарев Владимир Валерьевич | - директор МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) |
| Масленников Сергей Анатольевич | - начальник ПЧ-17 ФГКУ «Отряд № 2 ФПС по УР» (по согласованию) |
| Макшанов Юрий Алексеевич | - директор МУП «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) |
| Шейко Юрий Геннадьевич | - управляющий Глазовским филиалом ОАО «Удмуртавтотранс» (по согласованию) |
| Попов Станислав Валерьевич | - директор Глазовского филиала ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) |
| Макшаков Роман Сергеевич | - генеральный директор ОСПАО «Чепецкое управление строительства» (по согласованию), |
| Ткачук Зайтуна Габдулхаковна | - начальник отдела торговли, общественного питания, бытовых услуг и защиты прав потребителей Администрации города Глазова |
| Холманских Анатолий Александрович | - директор МУП «Глазовские теплосети» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) |
| Коломиец Юрий Григорьевич | - начальник ММО МВД России «Глазовский» (по согласованию) |
| Овчинников Виталий Васильевич | начальник управления здравоохранения Администрации города Глазова |

#### Первый заместитель Главы

#### Администрации города Глазова 				      М.Г. Высотских

###### Приложение №2

###### Утверждено Постановлением

Администрации города Глазова

от _______________ № _______

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, рекомендуемых для выполнения предприятиями, организациями и учреждениями города, независимо от формы собственности для безаварийного пропуска паводковых вод

весной 2013 года.

| № пп | Наименование, проводимых мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка, утверждение и представление в городскую противопаводковую комиссию (отдел по делам ГО и ЧС Администрации города) приказов о назначении объектовых противопаводковых комиссий и планов проведения противопаводковых мероприятий (предусмотреть перечни сил и средств, резерв материальных и финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций во время весеннего паводка). | до 20.03 |
| 2. | Организация подготовки и содержание в исправном состоянии необходимой автотракторной и специальной техники для возможного использования в паводковый период | Апрель - май |
| 3. | Выполнение работ по очистке от снега и наледи крыш жилых домов и административных зданий, цоколей, проездов и дренажей. Осуществление постоянного контроля за очисткой подъездных путей к пожарным гидрантам и особо опасным производственным участкам и зданиям | с 18.03 |
| 4. | Организация вывоза снега с территорий предприятий, улиц города и внутридворовых территорий | до 10.04 |
| 5. | Проведение работ по подготовке ливневой канализации, водопропускных труб, ливнепропусков, кюветов, отверстий мостов к пропуску талых паводковых вод. Организация очистки оголовков, водосточных труб и кюветов по улицам города: Куйбышева, Колхозная, Драгунова, Пионерская, Чапаева, Шестая, Девятая, Менделеева, Красноармейская, Мичурина, Сулимова, район столярного цеха ул.Сибирская, пл.Свободы, Кирова, Т.Барамзиной, Ф.Васильева, Матросова, Пастухова вдоль ж/д тупика ОАО «УЗСМ», гаражного кооператива «Орбита», водопропускной канавы от ООО «Глазов.Электрон» до железной дороги в районе ОАО «Глазов-молоко» | до 29.03 |
| 6. | Выполнение всех противопаводковых мероприятий и принятие мер к безаварийному пропуску весенних талых вод, во избежание возможного ущерба от последствий весеннего паводка, в садоводческих обществах и гаражных кооперативах. | до 28.03 |
| 7. | Организация круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц и специальной автомобильной и инженерной техники, аварийных бригад на предприятиях, в организациях и учреждениях города в период пика весеннего паводка. | с 10.04 |

#### Первый заместитель Главы

#### Администрации города Глазова 					М.Г. Высотских