| Администрация муниципального образования «Город Глазов» (Администрация города Глазова) |  | «Глазкар» муниципал кылдытэтлэн Администрациез (Глазкарлэн Администрациез) |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2013                                                               №17/37

# О мерах по подготовке и проведению

отопительного периода 2013 – 2014 годов

в муниципальном образовании «Город Глазов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утверждёнными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170, Организационно-методическими указаниями по подготовке и проведению отопительного периода в городах и других населённых пунктах Удмуртской Республики, утверждёнными Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 10.04.2006 г. № 325-р, и в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2013 – 2014 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Глазов», Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 25.03.2012 г. № 183-р  «О мерах  по подготовке и проведению отопительного периода 2013-2014 года в Удмуртской Республике»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить прилагаемый Состав комиссии по подготовке и проведению отопительного периода 2013 – 2014 годов в муниципальном образовании «Город Глазов»;

2. Утвердить прилагаемый Состав рабочей группы по контролю за прохождением отопительного периода 2013 - 2014 годов в муниципальном образовании «Город Глазов»;

3. Утвердить прилагаемый План по подготовке и проведению отопительного периода  2013 – 2014 годов в муниципальном образовании «Город Глазов»;

4.  Утвердить прилагаемый График заседаний комиссии по подготовке и проведению отопительного периода 2013 – 2014 годов в муниципальном образовании «Город Глазов»;

5. Утвердить прилагаемый План-график проверки готовности предприятий, потребителей и котельных к отопительному периоду 2013 – 2014 годов;

6. Комиссии по подготовке и проведению отопительного периода 2013-2014 годов в муниципальном образовании «Город Глазов» организовать контроль за подготовкой города Глазова к отопительному периоду 2013 – 2014 годов;

7. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от организационно-правовых форм, расположенных на территории муниципального образования «Город Глазов» и владеющим на праве собственности, управлении и обслуживании общественные и жилые здания, инженерные коммуникации и объекты жизнеобеспечения:

7.1 обеспечить выполнение мероприятий подготовки объектов городского хозяйства к работе в зимний период 2013 – 2014 годов;

7.2 предоставлять в период с 15 июня по 15 октября 2013 года своевременно еженедельно по форме 1-ЖКХ в управление ЖКХ Администрации города Глазова отчёты  «О подготовке к отопительному периоду 2013 – 2014 годов»;

7.3 предоставить в срок до 15 сентября 2013 года в управление ЖКХ Администрации города Глазова паспорта готовности объектов к отопительному периоду.

8.  Комиссии по подготовке и проведению отопительного периода  2013 – 2014 годов в муниципальном образовании «Город Глазов» провести проверку готовности энергоснабжающих предприятий, потребителей к отопительному периоду;

9. Рекомендовать руководителям энергоснабжающих организаций независимо от организационно-правовых форм, расположенных на территории муниципального образования «Город Глазов»:

в срок до 1 июня 2013 года предоставить в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору планы мероприятий по замене, модернизации и диагностированию оборудования и сетей, отработавших нормативный срок службы, с учетом программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Глазов»;

в срок до 1 сентября 2013 года:

1) выполнить разработанные планы мероприятий по подготовке к работе в отопительном периоде 2013-2014 года;

2) разработать и согласовать с Администрацией города Глазова режимы снабжения потребителей электрической и тепловой энергией, холодной и горячей водой, газом на отопительный период 2013 – 2014 годов и порядок их ввода в случаях возникновения дефицита мощности, ограничения поставки газа и (или) других видов топлива, электрической энергии;

3) создать нормативный  запас твёрдого топлива – 45 суток (уголь, торф, дрова) и (или) жидкого топлива - 30 суток (мазут, сырая нефть) до 10 сентября 2013 года;

4) обеспечить создание запасов необходимого оборудования, материалов для ликвидации возможных аварийных ситуаций;

5)обеспечить бесперебойную подачу топливно-энергетических ресурсов потребителям;

в срок до 15 сентября 2013 года оформить акты и паспорта готовности в установленном порядке

10 Управлению финансов Администрации города Глазова (Заместитель Главы Администрации - начальник управления финансов Н.А.Русских):

10.1 обеспечить финансирование «Плана мероприятий по подготовке объектов городского хозяйства к работе в зимний период 2013 – 2014 годов» в пределах утверждённых бюджетных ассигнований;

10.2. при формировании бюджета на 2014 год учесть расходы:

1) на оплату коммунальных услуг для учреждений, финансируемых из муниципального бюджета;

2) на техническое обслуживание газораспределительных систем, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Глазов»

3)на регистрацию прав собственности на объекты бесхозяйного недвижимого имущества коммунального комплекса и признания на них право собственности муниципального образования «Город Глазов».

11. Считать утратившим силу постановление  Администрации от 05.05.2012 г. № 17/22 «О мерах по подготовке и проведению отопительного периода 2012 – 2013 г. в городе Глазове».

12. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Глазова М.Г.Высотских.

Глава Администрации

Города Глазова                                                                                                А.Н.Коземаслов

Утверждён

Постановлением Администрации

города Глазова

от   17.05.2013  №17/37

СОСТАВ

комиссии по подготовке и проведению отопительного периода

2013 – 2014 годов в муниципальном образовании «Город Глазов»

Председатель комиссии:

Высотских                                     - Первый заместитель Главы Администрации

Михаил Геннадьевич                      города Глазова

Заместитель председателя комиссии

Помелов                                        -  начальник управления ЖКХ

Юрий Станиславович                    Администрации города Глазова

Секретарь комиссии

Гатаулина                                       - начальник сектора по энергетике управления

Ольга Ивановна                               ЖКХ Администрации города Глазова

Члены комиссии

Злобина                                            - старший государственный жилищный инспектор

Вера Фарраховна                               Государственной жилищной инспекции УР

(по согласованию)

Баженов                                          -  государственный инспектор

Дмитрий Александрович                 Западно – Уральского управления Ростехнадзора

(по согласованию)

Симаков                                          - начальник отдела по делам ГО и ЧС

Олег Александрович                        Администрации города Глазова

Тупицын                                          - главный энергетик ОАО «ЧМЗ»

Александр Викторович                    (по согласованию)

Холманских                                     - директор МУП «ГТС»  муниципального

Анатолий Александрович                образования «Город Глазов»

( по согласованию)

Малышев                                          - директор филиала « Глазовгаз» РОАО

Владимир Павлович                          «Удмуртгаз» (по согласованию)

Макшанов                                        - директор МУП «ЖКУ» муниципального

Юрий Алексеевич                             образования «Город Глазов»

( по согласованию)

Попов                                               - директор Глазовского филиала ООО

Станислав Валерьевич 	                    «Электрические сети Удмуртии»

( по согласованию)

Костарев                                           - директор МУП «Водоканал г. Глазова»

Владимир Валерьевич                       муниципального образования «Город

Глазов» (по согласованию)

Первый заместитель Главы Администрации

города Глазова                                                                                          М.Г.Высотских

Начальник управления ЖКХ                                                                    Ю. С. Помелов

Администрации города

Утверждён

Постановлением Администрации

города Глазова

от  17.05.2013  №17/37

СОСТАВ

рабочей группы по контролю за прохождением отопительного

периода 2013 – 2014 годов в муниципальном образовании «Город Глазов».

Председатель рабочей группы:

Помелов                                                     начальник управления ЖКХ

Юрий Станиславович                               Администрации города Глазова

Члены рабочей группы:

Гатаулина                                                  начальник сектора по энергетике

Ольга Ивановна                                        управления ЖКХ Администрации города

Глазова

Розин                                                         заместитель начальника отдела по

Владимир Павлович                                 делам ГО и ЧС Администрации города

Глазова

Костицын                                                   главный инженер МУП  «ГТС»

Олег Анатольевич                                    муниципального образования

«Город Глазов» (по согласованию)

Редозубов                                                    главный инженер МУП «ЖКУ»

Евгений Александрович                           муниципального образования

«Город Глазов» (по согласованию)

Яковлев                                                      главный инженер Глазовского филиала

Александр Витальевич                            ООО «ЭСУ» (по согласованию)

Караваев                                                     главный инженер МУП «Водоканал

Александр Анатольевич                          г. Глазова» муниципального образования

« Город Глазов»  (по согласованию)

Козлов                                                        главный инженер филиал «Глазовгаз»

Николай Петрович                                   РОАО «Удмуртгаз» ( по согласованию)

Первый заместитель Главы Администрации

города Глазова                                                                                                    М.Г.Высотских

Начальник управления ЖКХ

Администрации города                                                                                      Ю.С.Помелов

Утверждён

постановлением Администрации

города Глазова

от 17.05.2013  №17/37

П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению

отопительного периода  2013 – 2014 годов

в муниципальном образовании «Город Глазов»

| №№ пп | Мероприятия | Срок исполнения в 2013 году | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработать и утвердить лимиты потребления топливно - энергетических ресурсов (ТЭР) на 2014 г. для учреждений бюджетной сферы | До 06.12. | Управление ЖКХ Управление тарифной политики |
|  | Обеспечить лимитами бюджетных обязательств на 2014 г. по оплате ТЭР учреждения бюджетной сферы, исходя из лимитов потребления, согласованных с Министерством топлива, энергетики и связи УР | До 20.12. | Управление финансов Администрации г. Глазова |
|  | Разработать и согласовать в установленном порядке режимы теплоснабжения потребителей тепловой энергией | До 06.09. | Руководители предприятий – поставщиков тепловой энергии (по согласованию) |
|  | Разработать и утвердить в установленном порядке программы перевода теплоисточников с основного вида топлива на резервный в случае ограничения или временного прекращения подачи основного вида топлива | До 01.08. | Руководители предприятий - поставщиков тепловой энергии (по согласованию) |
|  | Разработать и согласовать в установленном порядке графики ограничения или временного прекращения подачи электрической энергии потребителям при угрозе возникновения аварии в работе систем электроснабжения города | До 01.08. | Глазовский филиал ООО «ЭСУ» (по согласованию) |
|  | Разработать и согласовать в установленном порядке графики аварийного ограничения подачи газа промышленным предприятиям города Глазова при значительных похолоданиях в отопительном периоде и нарушениях технологического режима работы магистральных систем газоснабжения | До 01.08. | ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» филиал в г. Глазове (по согласованию) |
|  | Создать запасы резервных видов топлива в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 04.09.2008г. № 66 | До 01.09. | Руководители предприятий-поставщиков тепловой энергии (по согласованию) |
|  | Обеспечить погашение имеющихся задолженностей за потреблённые ТЭР | До 01.09. | Руководители бюджетных учреждений и предприятий-поставщиков тепловой энергии (по согласованию) |
|  | Разработать и согласовать с Управлением Ростехнадзора УР график предъявления готовности котельных к отопительному периоду 2013-2014 гг. | До 01.07. | Управление ЖКХ |
|  | Разработать и согласовать с Управлением Ростехнадзора УР планы мероприятий по замене, модернизации и диагностированию оборудования опасных производственных объектов, отработавшего нормативный срок службы | До 01.06. | Руководители энергоснабжающих организаций (по согласованию) |
|  | Осуществлять мониторинг цен на топливный уголь и мазут с принятием при необходимости мер в соответствии с законодательством РФ | постоянно | Управление ЖКХ |
|  | Разработать и согласовать в установленном порядке программу взаимодействия коммунальных служб, сетевых и обслуживающих организаций города в случае возникновения аварийных ситуаций на инженерных сетях коммунальной инфраструктуры | До 01.09. | Руководители МУП «Жилищно-коммунальное управление» (по согласованию) Глазовский филиал ООО «ЭСУ» (по согласованию) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство (по согласованию) МУП «Глазовские теплосети» (по согласованию) ООО «РЭУ» (по согласованию) ООО «Бафо»(по согласованию) |
|  | Разработать планы мероприятий по сокращению потребления ТЭР и коммунальных услуг в размере, обеспечивающем устойчивое функционирование ресурсоснабжающих предприятий и бюджетных учреждений в отопительном периоде 2013-2014 г. | До 01.09. | Руководители ресурсоснабжающих предприятий и бюджетных учреждений (по согласованию) |
|  | Провести работы по приёму-передаче на баланс бесхозных сетей инженерной инфраструктуры силами специализированных служб города | до 01.10. | Руководители организаций (по согласованию) |
|  | Провести испытания энергетического и теплоснабжающего оборудования в соответствии с нормативными правилами | май, август | Руководители организаций (по согласованию) |
|  | Создать аварийный запас материалов для оперативного обеспечения ремонтно-восстановительных работ в случае аварии | до 01.09. | Руководители организаций коммунального комплекса (по согласованию) |
|  | Подготовить открытые и закрытые коллекторы к пропуску паводковых вод | до 01.09. | Руководители МУП «Водоканал Города Глазова» МО «Город Глазов», МУП «ЖКУ» МО «Город Глазов» (по согласованию) |
|  | Обеспечить гидравлический режим холодной воды в южном и юго-западном микрорайонах | постоянно | МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» МО «Город Глазов» (по согласованию) |
|  | Привести качество химводоподготовки сетевой воды для подпитки тепловых сетей и горячего водоснабжения в соответствие с нормативными правилами | до 01.09. | Руководители предприятий-поставщиков тепловой энергии (по согласованию) |
|  | Устранить выявленные при гидравлических испытаниях повреждения оборудования и передаточных устройств | согласно программам и утверждённым планам | Руководители организаций (по согласованию) |
|  | Обеспечить выполнение планов текущих и капитальных ремонтов | По утверждённым планам | Руководители организаций (по согласованию) |
|  | Выполнить пневмогидравлические промывки и гидравлические испытания внутренних систем отопления потребителей | до 01.09. | Управляющие и обслуживающие организации (по согласованию) |
|  | Обеспечить обслуживание приборов учёта и регулирования электрической и тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа | по утверждённым планам | Руководители бюджетных организаций (по согласованию) |
|  | Выполнить текущий ремонт сетей, систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, внутридомовых электрических сетей обслуживающими организациями | до 01.09. | МУП «ЖКУ» МО «Город Глазов» ООО «Дом Сервис» ООО «Апогей +» ООО «Управляющая компания» ООО «Эко Дом» ООО УК «ЧУС» ООО «Бафо» ООО «РЭУ» (по согласованию) |
|  | Выполнить капитальный ремонт: - ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1- 0,07 км. - ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-51 - 0,6 км. - ТП – 6 шт. | 01.09. | Глазовский филиал ООО «ЭСУ» (по согласованию) |
|  | Выполнить текущий ремонт: - ВЛ-0,4 кВ– 7,873 км. - ВЛ-6 кВ – 1,4 км. - ТП – 10 шт. | 01.09. | Глазовский филиал ООО «ЭСУ» (по согласованию) |
|  | Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год) - 117, км | Май, август | МУП «Глазовские теплосети» МО «Город Глазов» (по согласованию) |
|  | Восстановление теплоизоляции и покровного слоя на надземных теплотрассах – 2553,5 м. | До 01.10. |  |
|  | Выполнить капитальный ремонт участков теплотрасс после гидравлических испытаний с заменой трубопроводов и частичной заменой строительной части согласно графика (2000 м.) | Июнь | МУП «Глазовские теплосети» МО «Город Глазов» (по согласованию) |
|  | Кап. ремонт теплотрассы 2Ду=100 мм от Уз-1514 до Уз-1517 и 2Ду=80 мм от Уз-1517 до Уз-1520 с заменой трубопроводов и изоляции. Ул. 70 лет Октября, 8,10. ПТФ – 155 м. | До 01.07. | МУП «Глазовские теплосети» МО «Город Глазов»(по согласованию) |
|  | Кап. ремонт теплотрассы 2Ду=200 мм от ТК-663 до ТК-664 с заменой трубопроводов и изоляции. Ул. Сулимова, 56 – 155 м. | До 01.10. | МУП «Глазовские теплосети» МО «Город Глазов»(по согласованию) |
|  | Кап. ремонт теплотрассы 2Ду=200 мм от ТК-526 до ТК-527а с заменой трубопроводов и изоляции. Ул. Кирова, 13 – 83 м. | До 01.10. | МУП «Глазовские теплосети» МО «Город Глазов»(по согласованию) |
|  | Кап. ремонт теплотрассы 2Ду=100 мм от ТК-543 до ТК-543а с заменой трубопроводов и изоляции. Ул. М. Гвардии, 3 – 45 м. | До 01.10. | МУП «Глазовские теплосети» МО «Город Глазов»(по согласованию) |
|  | Кап. ремонт теплотрассы 2Ду=70 мм между жилыми домами № 87 и 89 по ул. Сулимова с заменой трубопроводов и изоляции. – 56 м. | До 01.10. | МУП «Глазовские теплосети» МО «Город Глазов»(по согласованию) |
|  | Капитальный ремонт тепловых вводов после гидравлических испытаний с заменой трубопроводов и частичной заменой строительной части – 500 м. | до 01.09. | МУП «Глазовские теплосети» МО «Город Глазов» (по согласованию) |
|  | Капитальный ремонт тепловых камер: - с заменой площадок обслуживания – 4 шт. - с заменой балок и плит перекрытий – 10 шт. - с заменой и установкой запорной арматуры – 18 шт. - с заменой металлических лестниц-50 шт. | до 01.10. | МУП «Глазовские теплосети» МО «Город Глазов» (по согласованию) |
|  | Обследование теплотрасс с использованием корреляционного течеискателя «Енигма» - 18 км. | до 01.10. | МУП «Глазовские теплосети» МО «Город Глазов» (по согласованию) |
|  | Шурфовки теплотрасс – 8 шт. | до 01.09. | МУП «Глазовские теплосети» МО «Город Глазов» (по согласованию) |
|  | Частичная замена трубопроводов котельной № 2 с устройством теплоизоляции – 80 м. | до 01.09. | МУП «Глазовские теплосети» МО «Город Глазов» (по согласованию) |
|  | Выполнить ремонт -водоразборных колонок – 30 шт. -водопроводных колодцев- 50 шт. - пожарных гидрантов – 50 шт. -капитальный ремонт задвижек на сетях водопровода – 30 шт. | до 01.09. | МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» МО «Город Глазов» (по согласованию) |
|  | Очистка, дезинфекция резервуаров чистой воды на насосных станциях 2 и 3 подъема – 4 шт. Промывка и хлорирование в/сетей - 15 км. | до 01.09. | МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» МО «Город Глазов» (по согласованию) |
|  | Ликвидация утечек на водопроводных сетях – 40 шт. | до 01.09. | МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» МО «Город Глазов» (по согласованию) |
|  | Ремонт запорной арматуры на вводах и выходах водопровода на ВНС – 20 шт. | до 01.09. | МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» МО «Город Глазов» (по согласованию) |
|  | Выполнить: - ремонт кровли зданий ГКНС, КНС-3/17,2/16,ВНС-8,3, 18,11 н.с. 3-го подъема - 1500 кв.м. - косметический ремонт помещений АБК, КНС - 3/17, КНС 2/16, ВНС-3, 11, ,КНС-8, н.с. 3-го подъема – 2000 кв.м, - ремонт отмосток КНС-11, КНС-7, КНС-3/17, КНС-12, КНС-8 – 50 кв.м. | до 01.09. | МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» МО «Город Глазов» (по согласованию) |
|  | Промывка и дискование сетей канализации – 35 км. в том числе высоконапорной машиной – 20 км. | до 01.09. | МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» МО «Город Глазов» (по согласованию) |
|  | Выполнить капитальный ремонт канализационных колодцев – 120 шт. Устранение засоров на сетях канализации – 70 шт. Восстановление привязок канализационных колодцев – 200 шт. | до 01.09. | МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» МО «Город Глазов» (по согласованию) |
|  | Ремонт тепловых пунктов: - отревизирование запорной арматуры; - регулировка обратных клапанов; - восстановление теплоизоляции трубопровода; - покраска трубопроводов и арматуры; - чистка грязевиков. | до 01.09. | МУП «ЖКУ» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) |
|  | Подключение домов с ОПУ к серверу для автоматического съеме показаний с тепловычислителей ВКТ-7 | до 01.09. | МУП «ЖКУ» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) |
|  | Реконструкция системы отопления в ж/домах: ул. Первомайская, д. № 8 ул. Первомайская, д. № 20 ул. К. Маркса, д. № 12 ул. К. Маркса, д. № 10 | до 01.09. | МУП «ЖКУ» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) |
|  | Ремонты шиферной кровли ж/домов | до 15.09. | МУП «ЖКУ» МО «Город Глазов», ООО «Дом-Сервис», ООО «Апогей +», ООО «Управляющая копания», ООО УК «Эко Дом» (по согласованию) |
|  | Ремонты мягкой кровли ж/домов | до 15.09.. | МУП «ЖКУ» МО «Город Глазов», ООО «Дом-Сервис», ООО «Апогей +», ООО «Управляющая копания», ООО УК «Эко Дом» (по согласованию) |
|  | Ремонт цоколей, отмосток ж/домов | до 15.09. | МУП «ЖКУ» МО «Город Глазов», ООО «Дом-Сервис», ООО «Апогей +», ООО «Управляющая копания», ООО УК «Эко Дом» (по согласованию) |
|  | Остекление окон, ремонт входных дверей ж/домов | до 15.09. | МУП «ЖКУ» МО «Город Глазов», ООО «Дом-Сервис», ООО «Апогей +», ООО «Управляющая копания», ООО УК «Эко Дом» (по согласованию) |
|  | Выполнить реконструкцию внутридомовых элеваторных узлов | до 01.09. | МУП «ЖКУ» МО «Город Глазов», ООО «Дом-Сервис», ООО «Апогей +», ООО «Управляющая копания», ООО УК «Эко Дом» (по согласованию) |
|  | Выполнить энергоаудит отапливаемых МКД с привлечением независимой экспертной организации | Согласно плана проведения | МУП «ЖКУ» МО «Город Глазов», ООО «Дом-Сервис», ООО «Апогей +», ООО «Управляющая копания», ООО УК «Эко Дом» (по согласованию) |
|  | Подготовка а/т техники | до 15.09. | Предприятия ЖКХ (по согласованию) |
|  | Подготовить муниципальные и ведомственные котельные, тепловые, водопроводные и электрические сети к работе в отопительном периоде 2013-2014 г. | до 01.09. | Руководители энергоснабжающих предприятий (по согласованию) |
|  | Оформить в установленном порядке паспорта готовности с предъявлением котельных, тепловых и электрических сетей представителям Ростехнадзора. | до 15.09. | Руководители энергоснабжающих предприятий (по согласованию) |

Первый заместитель Главы Администрации

города Глазова                                                                                                 М.Г.Высотских

Начальник управления ЖКХ

Администрации города                                                                                    Ю.С.Помелов

Утверждён

постановлением Администрации

города  Глазова

от 17.05.2013  №17/37

ГРАФИК

заседаний комиссии по подготовке и проведению  отопительного периода 2013 – 2014 годов в муниципальном образовании «Город Глазов»

| №№ пп | Мероприятия | Сроки в 2013 г. | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационное совещание | с 22.05. | Первый Заместитель Главы Администрации, руководители управлений |
| 2. | Отчёт о ходе подготовки к отопительному периоду 2013-2014 годов объектов Управления дошкольного образования | 23.07. | Начальник Управления дошкольного образования, ООО «РЭУ» (по согласованию) |
| 3. | Отчёт о ходе подготовки к отопительному периоду 2013-2014 годов объектов Управления здравоохранения | 23.07. | Начальник Управления здравоохранения ООО «Бафо» ООО «РЭУ МУП «ЖКУ» (по согласованию). Руководители МБУЗ |
| 4. | Отчёт о ходе подготовки к отопительному периоду 2013-2014 годов объектов Управления образования | 30.07. | Начальник Управления образования ИП «Семёнов» (по согласованию) |
| 5. | Отчёт о ходе подготовки к отопительному периоду 2012-2013 г. объектов Управления культуры и молодёжной политики, МБУ СК «Прогресс» | 30.07. | Начальник Управления культуры и молодёжной политики, обслуживающая организация (по согласованию) Руководитель МБУ СК «Прогресс» |
| 6. | Отчёт о ходе подготовки к отопительному периоду 2013-2014 г. МУП «ЖКУ» МУП «Водоканал г. Глазова» МУП «Глазовские теплосети» ООО «УК» ООО «РЭУ» ООО «Бафо» ООО «Дом Сервис» ООО «Апогей +» ООО УК «ЧУС» ООО УК «Эко Дом» ООО УК ЧУС | 06.08. | Руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 7. | Отчёт о ходе подготовки к отопительному периоду 2013-2014 годов теплоисточников предприятий, выполняющих муниципальный заказ по теплоснабжению | 06.08. | Руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 8. | Отчёт о ходе подготовки к отопительному периоду 2013 -2014 г. предприятий и организаций по усмотрению комиссии | 20.08. | Руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 9. | Комиссионная проверка готовности предприятий ЖКХ и теплоисточников | 20.08. - 12.09. | Члены комиссии |
| 10. | Итоговое совещание и вручение паспортов готовности | 13.09. | Начальник управления ЖКХ Администрации города. |

Первый заместитель Главы Администрации

города Глазова                                                                                 М.Г.Высотских

Начальник управления ЖКХ

Администрации города                                                                   Ю. С. Помелов

Утверждён

постановлением Администрации

города  Глазова

от 17.05.2013 №17/37

ПЛАН  - ГРАФИК

проверки готовности предприятий, потребителей и котельных

к отопительному периоду 2013 – 2014 годов.

| №№ пп | Предприятие, организация, объект | Дата и время 2013 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «Глазовские теплосети» МО «Город Глазов» | 26.08. 900 | Встреча на предприятиях и оформление актов готовности теплоисточников |
| 2. | ООО «Удмуртская птицефабрика» | 26.08. 1000 |  |
| 3. | ОАО «Реммаш» | 26.08. 1300 |  |
| 4. | ОАО «ЧМЗ» ТЭЦ – 1 | 26.08. 1500 |  |
| 5. | МУП «ЖКУ» МО «Город Глазов» МУП «Водоканал г. Глазов» МО «Город Глазов» ГФ ООО «ЭСУ» ООО «Дом-Сервис» ООО «Апогей +» ООО «УК» Объекты управления образования Объекты управления дошкольного образования Объекты здравоохранения Объекты Управления культуры и молодёжной политики ООО «Бафо» ООО «РЭУ» МБУ СК «Прогресс» ИП «Семёнов» | 20.08. - 23.08. 29.08. – 12.09. | Приёмка потребителей |
| 6. | МУП «Глазовские теплосети» Глазовский филиал ООО «ЭСУ» МУП «Водоканал г.Глазов» МУП «ЖКУ» ООО «Теплота» ООО «Домсервис» ООО «Апогей +» ООО «УК» ООО УК Эко Дом ООО УК ЧУС Объекты управления образования Объекты управления дошкольного образования Объекты здравоохранения Объекты управления культуры и молодёжной политики ООО «РЭУ» ООО «Бафо» МБУ СК «Прогресс» ИП «Семёнов» | 10.09. | Администрация города Глазова оформление паспортов готовности |

Первый заместитель Главы Администрации                                                    М.Г.Высотских

города Глазова

Начальник управления ЖКХ

Администрации города                                                                                        Ю. С. Помелов