Проект

Договор №____________

подряда по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

Глазов	  								          «__________________» 2013 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования «Город Глазов», именуемое в дальнейшем «Заказчик» по поручению собственников помещений МКД, в лице директора Ю.А.Макшанова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_____________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании__________, с другой стороны, для целей финансирования затрат по выполнению работ Подрядчиком, на основании результатов открытого конкурса (протокол №___от ___________.)  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1.Подрядчик обязуется своими силами по заданию Заказчика выполнить капитальный
ремонт – замену лифтового оборудования:

- пассажирские лифты  модель ____________. дизайн __________ (подвесной потолок, панель управления - нержавеющая сталь, индикатор положения кабины)

- допустимая температура в машинном помещении и шахте – от +5 до +40

- окружающая среда, в которой может эксплуатироваться лифт – относительная влажность не более 80% при +25 С

- все материалы и оборудование, применяемые при выполнении работ, имеют необходимые сертификаты

- Сертификат соответствия №

- Сертификат соответствия №

- Разрешение на применение технических устройств №

- Сертификат соответствия требованиям

- Разрешение на применение технических устройств - диспетчерский комплекс ________ №

- Сертификат соответствия №

дома № 36 по ул. Толстого в г. Глазове в количестве 6 шт., в дальнейшем именуемый «Объект», а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и выплатить стоимость работ, определенную актами выполненных работ в пределах сметной стоимости.

1.2.Подрядчик обязуется  выполнить дополнительные работы, которые не учтены в сметной документации, с внесением работ в сметную документацию, при этом, не превышая сметную стоимость объекта, т.е. подливка или зашивка железом порогов дверей шахты лифта (при необходимости),  вывоз демонтированного оборудования.

1.3.Объем работ по настоящему договору определяется перечнем работ в конкурсной документации, включая возможные работы,  определенно в нем не упомянутые, но необходимые для  нормальной эксплуатации объекта.

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ.

2.1. Стоимость работ составляет ____руб. (____) с учетом всех расходов, в т.ч. НДС.

2.2. Для расчетов используется отдельный банковский счет Заказчика. Размещенные на отдельном банковском счете денежные средства могут использоваться на выплату аванса на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в размере не более тридцати процентов указанных средств.

2.3. По окончании календарного месяца могут быть предусмотрены промежуточные платежи Подрядчику, при условии предоставления им Заказчику акта выполненных работ по форме КС-2, справки  КС-З, счета-фактуры, согласованных с органом местного самоуправления.

2.4. Окончательный расчет за выполненные по настоящему договору работы производится на основании сданных Подрядчиком и принятых Заказчиком актов выполненных работ по форме КС-2, справки КС-З, акта приемки законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания (Приложение №3), утвержденного протоколом общего собрания собственников помещений МКД и согласованного с органом местного самоуправления, при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в согласованный срок, счета-фактуры, выставленного не позднее даты подписания протокола общего собрания собственников помещений.

2.5.Комиссия по обслуживанию отдельного банковского счета возмещается Подрядчиком Заказчику на основании выставленной счет-фактуры.

2.6. Цена договора подряда является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.7. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору, возвращаются после истечения гарантийного срока  в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, путем перечисления на банковский счет, указанный в письменном требовании и при условии надлежащего исполнения Подрядчиком условий настоящего договора.

2.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору, не возвращаются Подрядчику, в случае:

- нецелевого использования средств, полученных по настоящему договору, Подрядчиком;

- нарушения технологий производства и выполнения работ с ненадлежащим качеством.

Существенные нарушения условий договора оформляются актами, подписываются сторонами по настоящему договору и организацией, осуществляющей технический надзор.

2.9. Заказчик вправе при исполнении настоящего договора увеличить объем всех предусмотренным настоящим договором работ на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной Подрядчиком, и начальной (максимальной) ценой договора, установленной в конкурсной документации, в случае выявления потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренными договором, по согласованию с органом местного самоуправления.

2.10. При необходимости изменения объемов работ Стороны принимают меры к уточнению данных с оформлением двустороннего акта и дополнительного соглашения по выполнению работ согласно дополнительной смете, на условиях, предусмотренных соглашением.

2.11. Источник финансирования – средства, выделенные на реализацию Региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Удмуртской Республике на 2012г.:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ;

- бюджета Удмуртской Республики;

- бюджета муниципального образования «Город Глазов»;

- собственников помещений многоквартирного дома.

  - Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон к настоящему договору, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

2.13. В случае неисполнения сроков проведения капитального ремонта, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель оплачивает пени в размере 0,1% с просроченной суммы платежа за каждый день просрочки.

2.14. Оплата производится за безналичный расчет.

З.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Работы по настоящему договору должны быть выполнены Подрядчиком в полном объеме, предусмотренном технической и сметной документацией, в соответствии с графиком производства работ (приложение №3).

Начало работ – «__»_________ 2013 г.

Окончание всех работ: «___»__________2013 г.

3.2. В случае возникновения необходимости корректировки сроков окончания работ, изменения могут производиться по согласованию сторон, с оформлением дополнительного соглашения к договору, оформленного в установленном порядке. Изменение по срокам выполнения работ подлежат согласованию с органом местного самоуправления.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПОДРЯДЧИКА.

Для выполнения настоящего договора Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной пунктом 2 настоящего договора, обязуется:

4.1 .Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

4.2.	Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими
чертежами, строительными нормами и правилами ПУЭ, ПУБЭЛ.

4.3.	Сообщить Заказчику о выявленных в процессе работы ошибках в проектно-сметной
документации.

4.4.	Поставить на объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции,
комплектующие изделия, строительную технику.

4.5.Осуществлять закупку дорогостоящих материалов и оборудование на конкурсной основе, согласовывая выбор поставщика с Заказчиком.

4.6.Возвести собственными силами временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему договору.

- Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.

- Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

4.9.Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды, пожарной безопасности.

4.10.Обеспечить содержание и уборку строительной площадки.

4.11.Вывезти в недельной срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной  площадки принадлежащие ему строительные машины, механизмы, инструменты, инвентарь, материалы и другое имущество, а также строительный мусор.

4.12.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего договора.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

- Передать Подрядчику строительную площадку не позднее, чем за 3 дня до начала работ.

- Ежемесячно принимать от Подрядчика выполненные работы и производить оплату выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим договором.

- Передать Подрядчику  сметную документацию.

- Передать Подрядчику перечень исполнительной документации, необходимой для приемки объекта.

5.5.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1.Выплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не освобождает сторону от выполнения принятых на себя обязательств.

- Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и/или оборудования, закупленных (предоставленных) Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору, несет Подрядчик.

- Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.4.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.

7.1.Заказчик назначает на объекте своего представителя технического надзора, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора и проектной документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время их производства.

- В случае выявления Заказчиком некачественно выполненных работ в ходе строительства, после сдачи объекта в эксплуатацию и в гарантийный период, подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан передать эти работы. Гарантийный срок на монтажные работы ____ месяцев, гарантия на оборудование ____ месяцев. При обнаружении дефектов по выполненной работе в течение гарантийного срока составляется двухсторонний акт. При отказе Подрядчика подписать акт, приглашается независимый представитель, который фиксирует содержание акта и отказ от подписи. Если Подрядчик в кратчайший срок, но не позднее 1 месяца с момента составления акта, не исправит некачественного выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, явившиеся следствием ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий договора, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков Подрядчик осуществляется за свой счет.

7.4.3аказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы, но не более чем на пять процентов такого объема.

7.5. С момента начало работ и до завершения Подрядчик ведет журнал производства
работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и
обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во
взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика. Если Заказчик или Подрядчик не
удовлетворены ходом и качеством работ, то они излагают свое мнение в журнале
производства работ. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к
устранению недостатков. Заказчик обеспечивает на объекте технический надзор.

8. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПОДРЯДЧИКА.

8.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

- Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

- Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.

9.1 Приемка выполненных работ осуществляется на основании акта выполненных работ по форме КС-2, справки КС-З, акта приемки законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания, в течение 5 рабочих дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности.

9.2. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией, в состав которой входят специалисты Управления ЖКХ Администрации г. Глазова, представители собственников помещений в многоквартирном доме, представители Управляющей и обслуживающей организаций.

9.3. При обнаружении комиссией в ходе приемки недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты и недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта.

9.4. Превышения подрядчиком объемов работ, предусмотренных настоящим договором подряда, к оплате не принимаются.

10 . ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

10.1. Условия договора могут изменяться по соглашению Сторон в установленном порядке.

10.2. Заказчик в одностороннем порядке вправе вносить необходимые изменения в договор подряда или прекращать его действие в случаях существенного нарушения условий договора подряда, в том числе:

- при аннулировании свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выданном саморегулируемой организацией в области  инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в установленном законодательством порядке, других актов государственных органов в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

- при срыве календарного графика производства работ Подрядчиком;

- при грубом нарушении технологий производства и плохом качестве ремонта.

10.3. Расторжение договора подряда допускается по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.4. При расторжении настоящего контракта по соглашению Сторон незавершенные работы передаются Заказчику по акту приемки выполненных работ. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

10.5. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим договором, регулируются в соответствии с законодательством.

11.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

- Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникающих споров.

- При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

12.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

- После подписания настоящего договора все предыдущие соглашения, переписка, переговоры, относящие к данному договору теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

- Подрядчик не имеет права продавать проектно-сметную документацию или частью ее третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

- Любая договоренность между Подрядчиком и Заказчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

- Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на строительной площадке принадлежащей ему материалы, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им строительной площадки.

- Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.

- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

- Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются по правилам и в порядке действующего Гражданского кодекса РФ.

12.8. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

12.9. Настоящий договор составлен в 2-х действительных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из сторон.

13. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА ОТНОСИТЕЛЬНО ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ И ОХРАНЕ ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в порядке пп. 4.6; 4.7 СНиП 12-03-2001)

- Подрядчик обладает полной самостоятельностью в вопросах организации охраны труда с учетом общепринятых международных норм и правил, реализует на практике стандарты Системы стандартов безопасности труда (ССБТ), межотраслевые нормы и правила по охране труда.

- Подрядчик реализует требования охраны труда:

- к машинам, механизмам, другой продукции производственного назначения, новым веществам, материалам, технологиям;

- осуществляет обязательную сертификацию оборудования и средств защиты;

- организует подготовку и повышение квалификации кадров;

- обеспечивает порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве, а также возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеваниям либо иным повреждением здоровья, связанным с выполнением ими трудовых обязанностей;

- содействует регулярным контактам и консультируется с органами государственного управления охраной труда, надзора и контроля в этой области, а также с соответствующими научно-исследовательскими, проектными и экспертными организациями.

- Подрядчик со дня подписания обязательства определяет:

- должностных лиц, на которых будет возлагаться реализация настоящих мероприятий;

- назначает лиц, ответственных за охрану труда, противопожарную безопасность и других ответственных лиц в порядке действующего законодательства об охране труда.

13.4.	Подрядчик не позднее, чем в недельный срок внедряет на практике новые принятые
законодательные и иные нормативные акты по охране труда; приобретает научно-техническую
документацию по охране труда (законы, нормы, правила).

- Подрядчик реализует за счет своих средств деятельность в области по охране труда.

- Подрядчик несет ответственность за сохранность и исправность всего оборудования и инструмента, являющегося собственностью заказчика.

13.7.	Подрядчик перед началом работ подписывает с заказчиком (представителем организации),
(подрядчиком) акт-допуск для производства ремонтных работ.

- Подрядчик обязан выполнять требования, изложенные в акте по разграничению принадлежности и ответственности.

- Подрядчик обеспечивает своих работников аптечками по оказанию первой медицинской помощи.

13.10.	Подрядчик составляет перечень видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду - допуску в порядке пп. 4.11.1; 6.2.18 СНиП 12-03-2001;

Соблюдает правила пожарной безопасности;

Соблюдает правила допуска лиц к работе на высоте;

Снабжает своих линейных руководителей необходимой документацией в соответствии с прилагаемым перечнем.

- Подрядчик выполняет правила внутреннего трудового распорядка на объекте, следит за соблюдением рабочими трудовой и производственной дисциплины.

- Подрядчик обеспечивает отношения в области охраны труда между работодателем и своими работниками в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от17.07.1999г. (№181-ФЗ); наем на работу иностранной рабочей силы согласно действующему в РФ законодательству.

- Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение законодательства о труде и охране труда в Российской Федерации.

- Все не оговоренные настоящими обязательствами обязанности Подрядчика в области охраны труда рассматриваются в соответствии с законодательством РФ.

- Неотъемлемой частью Договора являются:

14. Адреса и реквизиты Сторон

«Заказчик»										«Подрядчик»

| Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования «город Глазов» Директор _______________________Ю.А.Макшанов |  |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору № ______

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Подрядчик несет ответственность за соблюдением пожарной безопасности при проведении работ, предусмотренным договором:

-обеспечивать соблюдение пожарной безопасности на вверенных им участках работы

-знать пожарную опасность своего производственного участка:

-своевременно и качественно выполнять противопожарные мероприятия предусмотренные проектами и правилами пожарной безопасности:

-обеспечить пожаробезопасную эксплуатацию приборов отопления теплопроводящих установок, электросетей и электроустановок,

-принимать немедленные меры к устранению выявленных неисправностей, которые могут привести к пожару и ежедневно заканчивать сварочные работы до 15часов и вести наблюдение на объекте после окончания работ до  22 часов.

-проверить противопожарное состояние подведомственного объекта, отключения  электрических сетей и оборудования

-место производства должно быть оснащено первичными средствами пожаротушения (огнетушители, совковые лопаты, песок, ведра, багры.)

Приложение № 2

к Договору № ________

ПРАВИЛА ДОПУСКА К РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ

Одним из основных организационным мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда, является соблюдение правил допуска к работе на высоте. При этом одно из основных требований устанавливается в соответствии с приказом Минздрава РФ.

В соответствии с этим приказом лица, работающие на высоте, в том числе верхолазы, один раз в год проходят медицинский осмотр у врачей-специалистов - терапевта, отоларинголога, офтальмолога и невропатолога, при этом проводится исследование вестибюльного аппарата.

В соответствии с требованиями правил по охране труда, рабочие любой профессии, работающие на высоте 1.З м на расстоянии менее 2м от границы перепада по высоте, а также рабочие, выполняющие верхолазные работы перед прохождением первичного инструктажа на рабочем месте, должны пройти обучение безопасным методам труда.

К работе на высоте и верхолазным работам допускаются лица не моложе 18 лет, годные по медицинским показаниям к выполнению этих работ, прошедшие обучение и инструктаж в установленном порядке.

Инженерно-технические работники, деятельность которых связана с выполнением верхолазных работ и работ на высоте во время проверки технологии и качества выполняемых работ, контроля за соблюдением правил безопасности и т.п., должны пройти также медицинский осмотр и быть признаны годными к выполнению этих видов работ.

Ежедневно перед началом работы и после обеда, ИТР обязаны проверять психологическое состояние рабочих и в случае обнаружения лиц в ненормальном и нетрезвом состоянии они должны их отстранить от работы с составлением акта соответствующей формы.

Приложение №3

к договору  №____

Согласовано:                                                                              Утверждено:

Орган местного самоуправления                                             Общим собранием собственников

____________________________	Протокол № _______

«____»___________2013г.

м.п.	«____» _______________2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ

ЭЛЕМЕНТОВ ЖИЛОГО ЗДАНИЯ

г. Глазов	            « ___» __________________2013г.

Комиссия, назначенная ________________________________________________________________

(наименование организации - заказчика, назначившего комиссию)

решением (приказом) от «___» __________________________2013г.

в составе:

Председателя - представителя заказчика

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

членов комиссии – представителей:

Администрации муниципального образования

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Организации - подрядчика

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Технического надзора заказчика

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Полномочного представителя собственников

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом

_____________________________________________________________________________________

(наименование элементов жилого здания и его местонахождение)

2. Капитальный ремонт осуществлялся

_____________________________________________________________________________________

(указать наименование организации)

3. Проектно – сметная документация на капитальный ремонт разработана

_____________________________________________________________________________________

(указать наименование проектной организации)

_____________________________________________________________________________________

(наименование органа, утвердившего проектно – сметную документацию)

4.Ремонтно – строительные работы осуществлены согласно договору

№ _________от «____» ________________2013г. в сроки:

начало работ _____________________________, окончание работ ___________________________

при продолжительности (месяцев или дней) ______________________________________________

5. Сметная стоимость капитального ремонта по утвержденной проектно – сметной документации: всего _______________________________ тыс. руб.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Предъявленные ( ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом _____________________________________________________________________________________

( наименование элементов жилого здания

_____________________________________________________________________________________

и его местонахождение)

принять.

Подрядчик в течение ____________ - летнего срока гарантирует качество ремонтно-строительных работ, выполненных в соответствии с проектно-сметной документацией, и за свой счет устранять, допущенные по его вине дефекты, обнаруженные в процессе эксплуатации в отремонтированном им жилом здании.

Приложения к акту:

1. ___________________________________________

2. ___________________________________________

3. ___________________________________________

4. ___________________________________________

и т.д.

Председатель комиссии________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии ________________    ____________________________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

________________    ____________________________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

________________    ____________________________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

________________    ____________________________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

________________    ____________________________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

Приложение №4

к договору  №______

График производства работ.

| № | Вид работ. | Продолжительность исполнения (кол-во дней). | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |

Заказчик                                                                       					Подрядчик

_____________________________					____________________________

Приложение № 5

к Договору № ______

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,

КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ У ПОДРЯДЧИКА

- Приказ о назначении ответственных лиц за обеспечение работ по охране труда. (СниП 12-03-2001, ППБ,ПТЭЭПит.д.)

- График производства работ.

- Инструкции по охране труда по профессиям и видам работ.

- Журнал регистрации вводного инструктажа. Программа вводного инструктажа.

- Журнал регистрации противопожарного инструктажа.

- Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. Программа инструктажа на рабочем месте.

- Журнал проверки знаний. Протоколы.

- Журнал регистрации наряда-допуска.

- Нормативно-техническая документация.