| Администрация муниципального образования «Город Глазов» (Администрация города Глазова) |  | «Глазкар» муниципал кылдытэтлэн Администрациез (Глазкарлэн Администрациез) |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2104                                                                    №17/16

О проведении  месячника  санитарной  очистки  и

благоустройства  территории  города  Глазова в 2014 году

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  муниципального образования «Город Глазов» и в целях улучшения санитарного состояния, благоустройства и содержания территории города в чистоте и порядке, повышения ответственности организаций, учреждений и непосредственных исполнителей работ,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести месячник санитарной очистки и благоустройства территории города с 14 апреля по 23 мая 2014 года.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий Штаба по благоустройству города Глазова по проведению месячника санитарной очистки и благоустройства территории города Глазова.

3. Рекомендовать всем организациям и учреждениям, расположенным на территории города Глазова, и жителям города Глазова принять участие в месячнике санитарной очистки и благоустройства территории города Глазова в соответствии с Планом мероприятий Штаба по благоустройству города Глазова по проведению месячника санитарной очистки и благоустройства территории города Глазова.

4. Координацию работ по проведению санитарной очистки и уборки территории города Глазова возложить на Штаб по благоустройству города Глазова.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Глазова М.Г. Высотских.

Первый заместитель

Главы Администрации города Глазова		      		М.Г. Высотских

| Принят на заседании Штаба по благоустройству города Глазова 20 марта 2014 г. |  | УТВЕРЖДЕН Постановлением Администрации города Глазова От 08.04.2014 №17/26 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по проведению весеннего месячника

санитарной очистки и благоустройства

территории города Глазова

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать и провести уборку прилегающих и закрепленных территорий и улиц города согласно приложению № 1 к постановлению Администрации от 19.03.2014 г. №17/14 «О закреплении территорий и объектов благоустройства на территории города Глазова за организациями всех форм собственности, расположенными на территории муниципального образования «Город Глазов». Мусор вывезти на полигон ТБО. | 14.04.2014 – 23.05.2014 | Руководители организаций и учреждений города Глазова (по согласованию) |
| 2 | Организовать и профинансировать в период месячника уборку и вывоз мусора с прилегающих территорий и территорий подведомственных учреждений | 14.04.2014 – 23.05.2014 | Руководители органов Администрации города Глазова |
| 3 | Организовать уборку и вывоз мусора с территорий гаражных кооперативов и прилегающих к ним территорий | 14.04.2014 – 23.05.2014 | Председатели гаражных кооперативов (по согласованию) |
| 4 | Провести уборку внутридворовых территорий с привлечением жителей города. | 14.04.2014 – 23.05.2014 | Управляющие и обслуживающие организации |
| 5 | Организовать и провести уборку на прилегающих территориях и улицах индивидуальной застройки. Очистить водоотводные канавы от мусора, строительных материалов, дров и посторонних предметов. | 14.04.2014 – 23.05.2014 | Председатели уличных комитетов (по согласованию) |
| 6 | Заключить договор на прием, учет и захоронение отходов от проведения субботников в период проведения месячника санитарной очистки и благоустройства территории города с организацией, выигравшей в проведении запроса котировок | До 14.04.2014 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |
| 7 | Провести работы по сбору и вывозу ТБО с несанкционированных свалок на территории города | До 23.05.2014 | Организация, выполняющая работы по муниципальному заказу |
| 8 | Провести работы по подготовке мест дислокации проведения массовых мероприятий по празднованию 69 годовщины Победы в Великой Отечественной войне (площадь Свободы, МУ СКК «Прогресс») | До 01.05.2014 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, Управление культуры Администрации города Глазова, Управление архитектуры Администрации города Глазова, Управляющие организации (по согласованию) |
| 9 | Провести текущий ремонт памятников истории и культуры города Глазова, мемориальных досок, закрепленных за организациями города | До 01.05.2014 | Руководители организаций (по согласованию), управление культуры и молодежной политики Администрации города Глазова |
| 10 | Провести очистку от несанкционированных рекламных объявлений и мойку павильонов общественного городского транспорта | До 01.05.2014 | Организация, выполняющая работы по муниципальному контракту |
| 11 | Выполнить текущий ремонт малых архитектурных форм на детских игровых площадках | Постоянно | управляющие организации (по согласованию), управление дошколь-ного образования Администрации города Глазова |
| 12 | Провести работы по праздничному оформлению центральных улиц к празднованию 69 годовщины Победы в Великой отечественной войне | До 01.05.2014 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, Управление культуры Администрации города Глазова, Управление архитектуры Администрации города Глазова |
| 13 | Включить в бюджет города на 2014 год дополнительные ассигнования на финансирование мероприятий по проведению месячника санитарной очистки и благоустройства территории города Глазова | При корректировке бюджета | Управление финансов Администрации города Глазова |
| 14 | Обеспечить своевременное освещение в средствах массовой информации выполнение мероприятий по проведению месячника санитарной очистки и благоустройства территории г. Глазова | В течение месячника | Управление информационно-документационного обеспечения Администрации города Глазова |
| 15 | Принять меры по дегельментизации детских песочниц (провести обработку против глистов и др. паразитов) | До 1.05.2014 | Управление дошкольного образования, Управляющие организации по согласованию) |

Начальник управления ЖКХ,

Заместитель председателя

Штаба по благоустройству					    Ю.С. Помелов