| «Увеличение производственных мощностей ОАО «Глазовская мебельная фабрика» |
| --- |
| Сводные характеристики проекта |
| Краткая характеристика инвестиционного проекта | Основной целью проекта является формирование инфраструктуры инвестиционного проекта предприятия, заключающегося в увеличение выпуска существующей мебели благодаря синхронизации и увеличению существующих мощностей, то есть увеличить выпуск с 725,6 млн. руб. в 2011году до 3464,1 млн.руб.в 2021 году без НДС. Проект заключается в установке современного оборудования с ЧПУ, осуществляющего криволинейный раскрой листов ЛДСП, сверление отверстий для крепежной и лицевой фурнитуры, обработку кромок деталей кромочными материалами (ПВХ, меламин, натуральный шпон), раскрой стекла. Основное направление К требующейся инфраструктуре относится: - строительство склада готовой продукции связано с увеличением объемов выпуска мебели, расширением ассортиментного ряда, улучшением логистики отгрузки, сокращением сроков отгрузки. - строительство котельной и вспомогательного комплекса сооружений для утилизации отходов предполагает строительство на территории ОАО «Глазовская мебельная фабрика» современной котельной с комплексом вспомогательных сооружений, который включает в себя: - здание котельной со вспомогательными сооружениями; - 2 - х отопительных котельных установок работающих на отходах от производства мебели (ЛДСП, МДФ, ДВП) производства австрийской фирмы “Polytechnik” , мощностью 2000 кВт, с комплектом вспомогательного оборудования; - 2 - х отопительных котельных установок работающих на природном газе Wissman , мощностью 2000 кВт, с комплектом вспомогательного оборудования; - комплекс вспомогательного оборудования и сооружений (ГРУ, установка дробления отходов, система пневмотранспорта, система ВДПУ, силос, технологическое котельное оборудование). |
| Описание производимого товара услуги | Стратегией Фабрики является выпуск уникального товара с тщательно продуманным и изученным функциональным наполнением. На рынке не имеется товаров-конкурентов либо по своим потребительским качествам, либо по цене. Модульная серия Марракеш : гостиная, спальня, библиотека. Уникальность мебели: уникальный для рынка дизайн с элементами декора ближнего востока. Использование пробкового шпона Narancha, гнутого тонированного стекла Bronze, лицевой фурнитуры в восточном стиле. Конкурентов нет. Модульная серия «Милана»: гостиная, спальня, прихожая.Уникальность: рамочный профиль МДФ, вставки из ткани «Хасирбеж»(Сирия), декоративные элементы ввиде кисточек выполненных в классическом стиле, возможность оформить все помещения квартиры в едином стиле, модуль «буфет» являющийся элементом гостиных более высокого ценового сегмента, пескоструйное нанесение рисунка на стеклянных фасадах. Конкуренты: Бостон (Столплит), гостиные «Яна», «Лариса 2» (мебельная фабрика Яна). Модульная серия «Секрет»: спальня. Уникальность: сочетание радиусных и рамочных фасадов, плавные скосы на столешниц, обрамление кровати — округлый профиль МДФ, встроенный замок в высоком комоде, встроенная подсветка в изголовье кровати. Конкуренты: «Эдем» (Лотус-мебель, г. Киров) |
| Инициатор инвестиционного проекта | ОАО «Глазовская мебельная фабрика» Адрес: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 42. Телефон: (34141) 2-88-28, 2-77-66, 5-57-36 Электронная почта: office@glazovmebel.ru |
| Потенциальные инвесторы | Федеральные и региональные программы поддержки экономики и развития монопрофильных городов, коммерческие банки |
| Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб. |
| Период финансирования | Заемные средства |
| 1. Строительно-монтажные работы | 154,70 |
| 2. Оборудование |  |
| Итого: 2011 – 2015 гг. | 154,7 |
| Сроки реализации и окупаемости проекта |
| Период реализации | Приобретение основного оборудования (2011 г.); Строительство холодного склада готовой продукции на месте механического участка (1-2 квартал 2012 г.); Подготовка строительной площадки под котельную и реконструкция существующих инженерных сетей (1-2 квартал 2013 года.); Строительно-монтажные работы (3-4 квартал 2013 года); Пусконаладочные работы (декабрь 2013 года) |
| Срок окупаемости | 11 лет |
| Производственные характеристики проекта |
| Наименование вида продукции, товара, услуги, работы | Ед. изм. | Планируемый годовой объем выпуска |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Мебель серии Марракеш | шт. | 4240 | 4500 | 4800 | 5150 |
| Мебель мери ТОРРИ | шт. | 610 | 800 | 900 | 1100 |
| Мебель серии Эллегия | шт. | 4300 | 4505 | 5000 | 6000 |
| Мебель серии Милана | шт. | 14622 | 16700 | 18188 | 19472 |
| Мебель серии City | шт. | 2780 | 3200 | 3600 | 3900 |
| Мебель серии Qubista | шт. | 510 | 700 | 800 | 900 |
| Мебель серии Калейдоскоп | шт. | 490 | 800 | 900 | 1000 |
| Мебель серии Hyper | шт. | 1050 | 1580 | 1875 | 2010 |
| Мебель серии Комфорт | шт. | 1811 | 2800 | 2900 | 3000 |
| Мебель серии Секрет | шт. | 320 | 400 | 500 | 700 |
| Эффекты от реализации проекта |
| Социальные эффекты |
| Количество создаваемых рабочих мест к моменту выхода на проектную мощность | Сохранение существующих 489 рабочих мест, создание дополнительных 72 рабочих места |
| Показатели бюджетной эффективности |
| Общий объем поступающих средств в бюджет (тыс. руб.) | – 266,7 млн.руб. |
| Маркетинговые исследования |
| Продажами мебели на Фабрике занимается отдел продаж, состоящий из 13 человек. Территория РФ поделена на 3 макрорегиона, персонал отдела – на три команды. Старшие менеджеры по продажам занимаются работой с клиентами, младшие – оформлением документов: счета-фактуры, договора поставки, накладные и т.д. Отгрузка мебели производится транспортными компаниями, ОАО «РЖД», автотранспортом Фабрики. Ежемесячно отделом продаж, отделом маркетинга и планово-экономическим отделом подготавливается перспективный месячный план. Первое звено сбытовой сети Фабрики составляют оптовые компании и сети розничных магазинов. Основные региональные представители: ООО «ТЭСА», Сеть гипермаркетов Hoff , Сеть гипермаркетов «МебельГрад», ООО «Стиль-Мебель», ИП Губайдуллин Р.А., ООО Мебельер, «Ювикс», ООО «Мебель Опт», Сеть мебельных супермаркетов «Энергия уюта». |
| Объекты необходимой инженерной, транспортной и иной инфраструктуры для реализации проекта |
| Наименование объекта | Проектная мощность | Указание на право собственности | Социальный эффект |
| Котельная и вспомогательный комплекс сооружений для утилизации отходов |  | Собственность предприятия | Обеспечение теплоснабжением, снятие нагрузки с городских сетей, снижение затрат на утилизацию отходов |
| Объемы финансирования, млн.руб. |
| Наименование проекта | 2013г. | Итого |
| Котельная и вспомогательный комплекс сооружений для утилизации отходов | 154,7 | 154,7 |
| Итого: | 154,7 | 154,7 |