ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2014                                                                                                №17/37

О проведении  месячника  санитарной  очистки  и

благоустройства  территории  города  Глазова в 2014 году

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  муниципального образования «Город Глазов», Правилами благоустройства муниципального образования «Город Глазов», утвержденными  решением  Глазовской городской Думы от 28.11.2012 № 258 и в целях улучшения санитарного состояния, благоустройства и содержания территории города в чистоте и порядке, повышения ответственности организаций, учреждений и непосредственных исполнителей работ,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести месячник санитарной очистки и благоустройства территории города Глазова  с 18 августа по 17 сентября 2014 года.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению осеннего месячника санитарной очистки и благоустройства территории города Глазова.

3. Рекомендовать организациям и учреждениям, расположенным на территории города Глазова, жителям города Глазова принять участие в месячнике санитарной очистки и благоустройства территории города Глазова в соответствии с Планом мероприятий по проведению осеннего месячника санитарной очистки и благоустройства территории города Глазова.

4. Координацию работ по проведению санитарной очистки и уборки территории города Глазова возложить на Штаб по благоустройству города Глазова.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Глазова М.Г. Высотских.

Глава Администрации города Глазова		      		А.Н. Коземаслов

| Принят на заседании Штаба по благоустройству города Глазова 17 июля 2014 г. |  | УТВЕРЖДЕН Постановлением Администрации города Глазова От 31.07.2014 №17/37 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по проведению осеннего месячника

санитарной очистки и благоустройства

территории города Глазова

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать и провести уборку прилегающих и закрепленных территорий и улиц города согласно приложению № 1 к постановлению Администрации от 19.03.2014 г. № 17/14 «О закреплении территорий и объектов благоустройства на территории города Глазова за организациями всех форм собственности, расположенными на территории муниципального образования «Город Глазов». Мусор вывезти на полигон ТБО. | 18.08.2014 – 17.09.2014 | Руководители организаций и учреждений города Глазова (по согласованию) |
| 2 | Организовать уборку и вывоз мусора на полигон ТБО с территорий гаражных кооперативов и прилегающих к ним территорий | 18.08.2014 – 17.09.2014 | Председатели гаражных кооперативов (по согласованию) |
| 3 | Организовать и провести уборку внутридворовых территорий с привлечением жителей города. | 18.08.2014 – 17.09.2014 | Управляющие и обслуживающие организации (по согласованию) |
| 4 | Организовать и провести уборку на прилегающих территориях и улицах индивидуальной застройки. Очистить водоотводные канавы от мусора, строительных материалов, дров и посторонних предметов. | 18.08.2014 – 17.09.2014 | Председатели уличных комитетов (по согласованию) |
| 5 | Заключить муниципальный контракт на прием, учет и утилизацию мусора от проведения субботников в период проведения месячника санитарной очистки и благоустройства территории города с организацией, выигравшей в проведении запроса котировок | До 18.08.2014 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |
| 6 | Заключить муниципальный контракт на сбор и вывоз мусора с несанкционированных свалок с территории города на полигон ТБО с организацией, выигравшей в проведении запроса котировок | До 17.09.2014 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова |
| 7 | Провести работы по подготовке мест дислокации проведения массовых мероприятий по празднованию Дня города. | До 12.09.2014 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, Управление культуры Администрации города Глазова, Управление архитектуры Администрации города Глазова, Управляющие организации (по согласованию). |
| 8 | Провести текущий ремонт памятников истории и культуры города Глазова, мемориальных досок, закрепленных за организациями города | До 12.09.2014 | Руководители организаций (по согласованию), управление культуры и молодежной политики Администрации города Глазова |
| 9 | Провести очистку от несанкционированных рекламных объявлений и мойку павильонов общественного городского транспорта | До 12.09.2014 | Организация, оказывающая услугу по муниципальному контракту – МУП «ЖКУ» |
| 10 | Выполнить текущий ремонт малых архитектурных форм на детских игровых площадках | Постоянно | управляющие организации (по согласованию), управление дошкольного образования Администрации города Глазова |
| 11 | Провести работы по праздничному оформлению центральных улиц к празднованию Дня города | До 12.09.2014 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, Управление культуры администрации города Глазова, Управление архитектуры Администрации города Глазова |
| 12 | Предусмотреть в бюджете города на 2014 год дополнительные ассигнования на финансирование мероприятий по проведению месячника санитарной очистки и благоустройства территории города Глазова | При корректировке бюджета | Управление финансов Администрации города Глазова |
| 13 | Обеспечить своевременное освещение в средствах массовой информации выполнение мероприятий по проведению месячника санитарной очистки и благоустройства территории г. Глазова | В течение месячника | Управление информационно-документационного обеспечения Администрации города Глазова |

Начальник управления ЖКХ,

Заместитель председателя

Штаба по благоустройству					    Ю.С. Помелов