| Администрация муниципального образования «Город Глазов» (Администрация города Глазова) |  | «Глазкар» муниципал кылдытэтлэн Администрациез (Глазкарлэн Администрациез) |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2015							№ 11/29

Об утверждении Дорожной карты по обеспечению своевременного подключения органов Администрации города Глазова

к компонентам государственной интегрированной

информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» и доведения муниципальных заданий до муниципальных учреждений города Глазова

В целях выполнения требований статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, совершенствования оказания муниципальных  услуг,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.	Утвердить прилагаемую Дорожную карту по обеспечению
своевременного подключения органов Администрации города Глазова, осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений, к компонентам государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» и доведения муниципальных заданий до муниципальных учреждений города Глазова (далее – Дорожная карта).

2. Органам Администрации города Глазова, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, а также главным распорядителям бюджетных средств, в ведении которых находятся казенные учреждения (далее – органы Администрации города Глазова), в компетенцию которых входит организация оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ):

1)	обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты в
установленные сроки;

2)	в срок до 15 сентября, 15 декабря текущего года представить в
Управление финансов Администрации города Глазова отчет о выполнении
мероприятий Дорожной карты по форме, установленной Министерством
финансов Удмуртской Республики.

Первый заместитель Главы

Администрации города Глазова							М.Г. Высотских

Утверждена

Постановлением

Администрации города Глазова

от 27.08. 2015 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по обеспечению своевременного подключения органов Администрации города Глазова, осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений, к компонентам государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» и доведения муниципальных заданий до муниципальных учреждений города Глазова

| № п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок выполнения мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подключение к компонентам системы «Электронный бюджет» |  |  |  |
| 1.1 | Подача заявок и подключение к компонентам информационной системы финансового органа Администрации города Глазова в соответствии с письмами Министерства финансов Российской Федерации от 21.04.2015 № 21-03-05/22801, от 30.04.2015 № 21-10-07/25518 | Управление финансов Администрации города Глазова | до 28.07.2015 | Предоставление доступа к компонентам информационной системы управлению финансов Администрации города Глазова |
| 1.2 | Подача заявок и подключение к компонентам информационной системы органов Администрации города Глазова, осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений, а также главных распорядителей бюджетных средств, в ведении которых находятся казенные учреждения (далее – органы Администрации города Глазова), в компетенцию которых входит организация оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в соответствии с письмами Министерства финансов Российской Федерации от 21.04.2015 № 21-03-05/22801, от 30.04.2015 № 21-10-07/25518 | органы Администрации города Глазова, в компетенцию которых входит организация оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) | до 28.07.2015 | Предоставление доступа к компонентам информационной системы главным распорядителям средств бюджета города Глазова |
| 2 | Сервис системы «Электронный бюджет» «Формирование и ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» |  |  |  |
| 2.1 | Представление в Управление финансов Администрации города Глазова информации и документов, необходимых для формирования Реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - сводный реестр), в отношении организаций, созданных МО «Город Глазов», а также иных неучастников бюджетного процесса, получающих средства из бюджета города Глазова (в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2014 № 163н) | Органы Администрации города Глазова | до 01.11.2015 | Информация для формирования сводного реестра |
| 2.2 | Формирование и представление в Управление Федерального казначейства по Удмуртской Республике информации и документов для включения в сводный реестр в отношении организаций, созданных МО «Город Глазов», а также иных неучастников бюджетного процесса, получающих средства из бюджета города Глазова (в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2014 № 163н) | Управление финансов Администрации города Глазова | до 01.01.2016 | Включение в сводный реестр организаций, созданных МО «Город Глазов», а также иных неучастников бюджетного процесса, получающих средства из бюджета города Глазова |
| 2.3 | Представление в Управление финансов Администрации города Глазова информации и документов, необходимых для формирования заявок на включение (изменение) информации об организации в сводный реестр (при необходимости, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2014 №163н) | Органы Администрации города Глазова | по необходимости | Представление информации для внесения изменений в сводный реестр |
| 2.4 | Формирование и представление в Управление Федерального казначейства по Удмуртской Республике заявок на включение (изменение) информации об организации в сводный реестр (при необходимости, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2014 №163н) | Органы Администрации города Глазова; Управление финансов Администрации города Глазова | по необходимости | Внесение изменений в сводный реестр |
| 3 | Сервис системы «Электронный бюджет» «Формирование и ведение Ведомственных перечней государственных и муниципальных услуг и работ» |  |  |  |
| 3.1 | Анализ базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности (далее - базовые перечни государственных и муниципальных услуг и работ) | Органы Администрации города Глазова, в компетенцию которых входит организация оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) | до 01.10.2015 | Идентификация (поиск) муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Глазова в базовых перечнях государственных и муниципальных услуг и работ |
| 3.2 | Внесение изменений в документы, регулирующие деятельность муниципальных учреждений города Глазова (по необходимости) | Муниципальные учреждения города Глазова; Органы Администрации города Глазова, в компетенцию которых входит организация оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) | до 30.09.2015 | Изменение документов, регулирующих деятельность муниципальных учреждений |
| 3.3 | Формирование и представление в Управление финансов Администрации города Глазова перечня муниципальных учреждений города Глазова, услуги (работы) которых отсутствуют в базовых перечнях государственных и муниципальных услуг и работ | Органы Администрации города Глазова, в компетенцию которых входит организация оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) | до 01.10.2015 | Выявление неэффективных расходов бюджета города Глазова |
| 3.4 | Принятие решения о реорганизации (ликвидации) муниципальных учреждений города Глазова, услуги (работы) которых отсутствуют в базовых перечнях государственных и муниципальных услуг и работ | Органы Администрации города Глазова, в компетенцию которых входит организация оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) | до 01.10.2015 | Оптимизация неэффективных расходов бюджета города Глазова |
| 33.5 | Формирование (в информационной системе) ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22.12.2014 № 523, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.12.2014 № 174н | Органы Администрации города Глазова, в компетенцию которых входит организация оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) | до 01.11.2015 | Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ |
| 33.6 | Направление (с использованием информационной системы) ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в Управление Федерального казначейства по Удмуртской Республике для размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.12.2014 № 152н | Органы Администрации города Глазова, в компетенцию которых входит организация оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) | в день утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг и работ | Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, размещенные на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru) |
| 4 | Сервис системы «Электронный бюджет» «Формирование предложений о внесении изменений в базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг и работ» |  |  |  |
| 4.1 | Направление для рассмотрения Управлением финансов Администрации города Глазова (в информационной системе) заявки на внесение изменений в базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг и работ (в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26.03.2015 № 48н) (далее - заявки) | Органы Администрации города Глазова, в компетенцию которых входит организация оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) | до 15.10.2015 | Заявка на внесение изменений в базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг и работ, сформированные в информационной системе |
| 4.2 | Рассмотрение заявки (в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26.03.2015 №48н) | Управление финансов Администрации города Глазова | в течение 10 дней со дня получения заявки | Решение Управление финансов Администрации города Глазова о согласовании (об отказе в согласовании) учредителю |
| 4.3 | Формирование и отправка (в информационной системе) органу Администрации города Глазова, в компетенцию которого входит организация оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), решения о согласовании (об отказе в согласовании) заявки | Управление финансов Администрации города Глазова | в течение 15 дней со дня получения заявки |  |
| 4.4 | Принятие решения об изменении либо аннулирование заявки (при наличии решения Управления финансов Администрации города Глазова об отказе в согласовании заявки) | Органы Администрации города Глазова, в компетенцию которых входит организация оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) | в течение пяти рабочих дней со дня получения решения Управления финансов Администрации города Глазова об отказе в согласовании заявки | Решение об изменении, либо аннулирование заявки |
| 4.4.1 | Формирование (в информационной системе) решения об аннулировании заявки |  |  | Решение об аннулировании заявки |
| 4.4.2 | Формирование (в информационной системе) новой версии заявки и обеспечение внесения изменений в информацию и документы, включенные в предыдущую версию заявки |  |  | Новая версия заявки и обеспечение внесения изменений в информацию и документы, включенные в предыдущую версию заявки |
| 5 | Формирование муниципальных заданий на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов |  |  |  |
| 5.1 | Внесение изменений в правовые акты, регламентирующие порядок формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Глазова | Управление экономики и развития города Администрации города Глазова | до 01.01.2016 | Правовые акты, регламентирующие порядок формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Глазова |
| 5.2 | Разработка и утверждение порядка осуществления контроля за выполнением муниципального задания | Управление экономики и развития города Администрации города Глазова | до 01.01.2016 | Нормативный правовой акт, устанавливающий порядок и условия внесения изменений в муниципальное задание |
| 5.3 | Формирование и доведение до муниципальных учреждений города Глазова муниципальных заданий в соответствии с ведомственными перечнями муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Глазова в качестве основных видов деятельности, сформированными в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ | Органы Администрации города Глазова, в компетенцию которых входит организация оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) | декабрь 2015 года – январь 2016 года | Муниципальные задания, сформированные на основе базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ |
| 5.4 | Размещение муниципальных заданий на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) | Органы Администрации города Глазова, в компетенцию которых входит организация оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) | декабрь 2015 года – январь 2016 года | Обеспечение открытости и доступности документов, предусмотренных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н |
| 5.5 | Размещение информации о результатах независимой оценки качества услуг на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации (в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ) | Органы Администрации города Глазова, в компетенцию которых входит организация оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) | по мере поступления информации | Предоставление гражданам информации о качестве оказания услуг |

Заместитель Главы Администрации

города по финансовым вопросам –

начальник управления финансов													Н.А. Русских