Раздел 5. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГЛАЗОВ", ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

5.1 Объекты социальной инфраструктуры

5.1.1. Объекты дошкольного назначения

Таблица N 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями территории | Этап реализации | Отметка о выполнении | Планируемый этап реализации |
| Строительство детского дошкольного учреждения | на 220 мест | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (ул. Пехтина) | не требуется | 2019 - 2021 |  |  |
| Реконструкция детского дошкольного учреждения | на 80 мест | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (ул. Наговицына) | не требуется | 2013 - 2015 | Не выполнено, перенос срока | 2019-2021 |
| Реконструкция детского дошкольного учреждения | на 80 мест | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (ул. Молодежная) | не требуется | 2013 - 2015 | Не выполнено, перенос срока | 2019-2021 |
| Реконструкция детского дошкольного учреждения | на 80 мест | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (ул. Республиканская) | не требуется | 2013 - 2015 | Не выполнено, перенос срока | 2019-2021 |
| Реконструкция детского дошкольного учреждения | на 180 мест | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (ул. 70 лет Октября) | не требуется | 2013 - 2015 | Не выполнено, перенос срока | 2019-2021 |
| Строительство детского дошкольного учреждения | на 120 мест | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (ул. Удмуртская - Техническая) | не требуется | 2016 - 2018 |  |  |
| Строительство детского дошкольного учреждения | на 120 мест | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (ул. Чехова) | не требуется | 2019 - 2021 |  |  |
| Строительство детского дошкольного учреждения | на 120 мест | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (ул. Первая - Красноармейская) | не требуется | 2022 - 2025 |  |  |
| Строительство детского дошкольного учреждения | на 220 мест | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (ул. Пехтина) | не требуется | 2019 - 2021, 2022 - 2025 |  |  |
| Строительство детского дошкольного учреждения | на 120 мест | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (ул. Куйбышева - Пастухова) | не требуется | 2016 - 2018 |  |  |

5.1.2 Объекты учебно-образовательного назначения

Таблица N 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями территории | Этап реализации | Отметка о выполнении | Планируемый этап реализации |
| Строительство общеобразовательной школы | на 800 мест | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (ул. Пехтина - Толстого) | не требуется | 2019 - 2021, 2022 - 2025 |  |  |
| Строительство спортзала физико-математического лицея | общая площадь - 850 м2 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (ул. Кирова, д. 49) | не требуется | 2013 – 2015 | Не выполнено, перенос срока | 2019-2021 |

5.1.3 Объекты здравоохранения

Таблица N 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями территории | Этап реализации |
| Строительство противотуберкулезного диспансера | На 100 коек | Отвод земельного участка подлежит согласованию с органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор, с оформлением санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии участка санитарным правилам и нормативам. Зона застройки объектами здравоохранения и социальной защиты (в районе ул. Сибирской) или на территории МО "Глазовский район" | Санитарный разрыв - 100 м | 2019 - 2021 |

5.1.4 Объекты спортивного назначения

Таблица N 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями территории | Этап реализации | Отметка о выполнении | Планируемый этап реализации |
| Строительство спортивного комплекса | Размер пятна застройки - 90 м x 140 м | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (ул. Пехтина) | Не требуется | 2013 – 2015 | Не выполнено, перенос срока | 2019-2021 |
| Строительство физкультурно-оздоровительного центра | Общая площадь - 860,0 м2. Строит. объем - 5500 м3 | Зона смешанной, деловой и жилой застройки (ул. Карла Маркса) | Не требуется | 2013 – 2015 | Не выполнено, перенос срока | 2019-2021 |
| Реконструкция зданий  и сооружений городского стадиона МУ СКК "Прогресс" |  | Зона застройки спортивными плоскостными  и объемными сооружениями (ул. Кирова) | Не требуется | 2013 – 2015 | выполнено |  |

5.1.5 Объекты культурно-досугового назначения

Таблица N 6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями территории | Этап реализации | Отметка о выполнении | Планируемый этап реализации |
| Строительство музейно-туристического комплекса на базе историко-культурного музея-заповедника "Иднакар" |  | Зона делового, общественного и коммерческого назначения (в районе д. Солдырь) | Не требуется | 2019 - 2021 |  |  |
| Реконструкция МУК ОКЦ "Россия" |  | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | Не требуется | 2013 – 2015 | Не выполнено, перенос срока | 2019-2021 |

5.2 Объекты специального назначения

5.2.1 Объекты оказания ритуальных услуг и мест захоронения

Таблица N 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями территории | Этап реализации |
| Строительство кладбища смешанного и традиционного захоронения | до 40 га | на территории МО "Глазовский район" | С33 - 300 м | 2016 - 2018 |

5.2.2 Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Таблица N 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями территории | Этап реализации |
| Мусороперегрузочная станция ТБО | 1,0 га | На территории МО "Глазовский район" | С33 - 100 м | 2019 - 2021 |

5.3 Объекты транспортной инфраструктуры

Таблица N 9

| Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями территории | Этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога | Магистральная, районного значения | Продолжение ул. Пряженникова, с выездом на ул. Вятскую | Не требуется | 2019-2025 |
| Автомобильная дорога | Магистральная, районного значения | Продолжение ул. Первой, от ул. Колхозной до ул. Красноармейской, от ул. Красноармейской до ул. Братьев Касимовых, от ул. Братьев Касимовых до Окружного шоссе | Не требуется | 2013 - 2015, 2013 - 2015, 2019 - 2021 |
| Автомобильная дорога | Местного значения | Продолжение ул. Барышникова, ул. Красноармейской до ул. Братьев Касимовых, от ул. Братьев Касимовых до Окружного шоссе | Не требуется | 2019 - 2021 |
| Автомобильная дорога | Магистральная, районного значения | Ул. Пастухова, ул. Братьев Касимовых, до Окружного шоссе, от ул. Пионерской до ул. Драгунова | Не требуется | 2019 - 2021 |
| Автомобильная дорога | Магистральная. общегородского значения | Продолжение ул. Толстого, от ул. Пехтина до МУП "Водоканал" | Не требуется | 2016 - 2018 |
| Автомобильная дорога | Магистральная, общегородского значения | Продолжение дороги по ул. Технической, до перекрестка с автодорогой ОАО "Удмуртская птицефабрика", с выездом на автомобильную дорогу Глазов - Яр, жилой район "Сыга" | Не требуется | 2019 - 2021, 2022 - 2025 |
| Автомобильная дорога | Магистральная, общегородского значения | Продолжение ул. Драгунова, до ул. Технической, со строительством моста через реку Сыгу | Не требуется | 2019 - 2021, 2022 - 2025 |
| Автомобильная дорога | Местного значения | От МУП "Водоканал" до ул. Сибирской | Не требуется | 2019 - 2021 |
| Автомобильная | Магистральная, общегородского значения | Продолжение ул. Пехтина до ул. Карла Маркса | Не требуется | 2016 - 2018 |
| Автомобильная дорога | Магистральная, районного значения | Ул. Звездная, от ул. Технической до бульвара Озерный | Не требуется | 2019 - 2021, 2022 - 2025 |
| Автомобильная дорога | Магистральная, районного значения | Бульвар Озерный, от Ярского тракта до ул. Солнечной. От ул. Солнечной на запад | Не требуется | 2013 - 2015, 2016 - 2018, 2019 - 2021, 2022 - 2025 |
| Автомобильная дорога | Местного значения | Параллельно ул. Солнечной, от ул. Технической до Ярского тракта | Не требуется | 2019 - 2021, 2022 - 2025 |
| Автомобильная дорога | Магистральная, районного значения | Продолжение проезда Газовиков до ул. Технической | Не требуется | 2013 - 2015, 2019 - 2021 |
| Автомобильная дорога | Местного значения | От п/с Звездная до ул. Первая линия | Не требуется | 2019-2025 |
| Автомобильная дорога | Местного значения | Ул. Братьев Касимовых, от ул. Пастухова до ул. Барышникова, от ул. Барышникова до ул. Первой, от ул. Первой до ул. Циолковского | Не требуется | 2013 - 2015, 2019 - 2021, 2022 - 2025 |
| Автомобильная дорога | Местного значения | От пер. Гвардейский до Окружного шоссе | Не требуется | 2016 - 2018 |
| Автомобильная дорога |  | Продолжение ул. Белова, через р. Чепцу | Не требуется | расчетный срок |
| Автомобильная дорога | Местного значения | Параллельно ул. Первой, от ул. Братьев Касимовых до Окружного шоссе | Не требуется | 2022 - 2025 |
| Велосипедная дорожка |  | От ул. Пехтина, с выездом на север на ул. Карла Маркса | Не требуется | 2016 - 2018 |
| Автомобильная дорога. Путепровод | Магистральная, общегородского значения | Продолжение ул. Толстого от МУП "Водоканал" с выездом на ул. Сибирскую и Красногорский тракт, через магистральную ж/д линию | Не требуется | 2022 - 2025 |
| Пешеходный мост |  | В створе ул. Удмуртской, через магистральную ж/д линию | Не требуется | 2022 - 2025 |
| Пешеходный мост |  | В створе ул. Советской, через магистральную ж/д линию | Не требуется | 2019 - 2021 |
| Автомобильный мост |  | По ул. Вятской, через р. Сыга | Не требуется | 2020 |
| Автомобильный мост |  | По ул. Драгунова, через р. Сыга | Не требуется | 2019 - 2021, 2022 - 2025 |
| Автомобильный мост |  | По ул. Пехтина, через р. Чепца | Не требуется | 2022 - 2025 |

5.4 Объекты пожарной охраны

Для развития системы объектов пожарной охраны планируется размещение следующих объектов:

Таблица N 10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями территории | Этап реализации |
| Строительство пожарного депо | На 4 пожарные машины | Зона размещения коммунальных и складских объектов (Пехтина - Толстого) | Не требуется | 2019 - 2021 |
| Строительство пожарного депо | На 2 пожарные машины | Зона размещения коммунальных и складских объектов (ул. Техническая, въезд 2-й оч., Юго-западный) | Не требуется | 2013 – 2015, перенос  срока на 2019 - 2021 |

5.5 Объекты озеленения

Для развития системы благоустройства планируется размещение следующих объектов местного значения:

Таблица N 11

| Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями территории | Этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция сквера | площадь 0,2 га | В районе ГОУ ВПО "Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко" | Не требуется | 2013 – 2015, перенос  срока на 2019-2021 |
| Реконструкция сквера | площадь 0,7 га | Привокзальная площадь | Не требуется | 2013 – 2015, перенос  на 2019-2021 |
| Реконструкция Парка культуры и отдыха | площадь 6,51 га | Парк культуры им. Горького | Не требуется | срока на 2019-2021 |
| Реконструкция сквера | площадь 0,21 га | На пересечении ул. Кирова и ул. Короленко | Не требуется | 2016 – 2018 |
| Реконструкция сквера | площадь 0,68 га | По ул. Пряженникова | Не требуется | 2016 - 2018 |
| Реконструкция сквера | площадь 1,56 га | У здания Администрации города (ул. Динамо, 6) | Не требуется | 2013 – 2015, выполнено частично |
| Реконструкция бульвара | площадь 1,87 га | Ул. Карла Маркса | Не требуется | 2013 – 2015, перенос  срока на 2019-2021 |
| Реконструкция бульвара | площадь 0,90 га | Ул. Калинина | Не требуется | 2016 - 2018 |
| Строительство сквера | площадь 0,75 га | На пересечении ул. Калина - Пехтина | Не требуется | 2019 - 2021 |
| Строительство бульвара | площадь 4,42 га | В жилом районе "Сыга" | Не требуется | 2019 - 2021, 2022 - 2025 |
| Строительство сквера | площадь 1,5 га | На пересечении ул. Июльской и ул. Звездной | Не требуется | 2019 - 2021, 2022 - 2025 |
| Строительство бульвара | площадь 0,68 га | Поселок "Птицефабрика" | Не требуется | 2016 - 2018, 2019 - 2021 |
| Строительство парка | площадь 12,3 га | На пересечении ул. Толстого и ул. Карла Маркса | Не требуется | 2016 - 2018, 2019 - 2021 |
| Строительство дендропарка | площадь 16,1 га | Жилой район "Южный" | Не требуется | 2022 - 2025 |
| Строительство сквера | площадь 0,4 га | Ул. Пионерская | Не требуется | 2019 - 2021 |
| Строительство парка | площадь 57,0 га | Парк "Заречный" | Не требуется | 2019 - 2021 |
| Создание рекреационной зоны | площадь 47,5 га | Парк "Заречный" | Не требуется | 2022 - 2025 |
| Создание рекреационной зоны | площадь 12,24 га | Набережная р. Чепца | Не требуется | 2019 - 2021 |