Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ от

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУ «УКС города Глазова»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.К. Блинов

Санкт-Петербург БАРС+ версия 12.095

Форма 4

Сквер на ул. Калинина

УР, г. Глазов

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

Л О К А Л Ь H Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т № 2

(локальная смета)

на Фундамент ФМ-1. Малые архитектурные формы (западная часть сквера)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оcнование: пп.7,16,17 листа 4, л.7 альбома ТС-06/17-01-ГП

Сметная стоимость: 156.268 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------------

Средства на оплату труда: 3.996 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июль 2017г.

руб.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | |Cтоимость единицы | Общая стоимость | Затраты труда |

| Шифр и номер | Наименование |Количество|-------------------|-----------------------------| рабочих, чел.-ч, |

N | позиции и | работ и затрат, | | всего |Эксплута | Всего | оплаты |эксплуа- | не занятых |

| норматива | единица | | | ции | | труда | тация | обслуживанием |

п.п.| | измерения | | | машин | | | машин | машин |

| | | | | | | | |-------------------|

| | | |-------------------| | |---------|обслуживающ. машины|

| | | |оплаты | в т.ч. | | | в т.ч. |-------------------|

| | | |труда | оплаты | | | оплаты | на | всего |

| | | | | труда | | | труда | единицу | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фундаменты ФМ-1 под опору ос

вещения (6шт)

1 ТЕР33-01007-02 Бурение котлованов на 6.00 135.50 124.86 813 64 749 1.03 6.18

(= 53) глубину бурения до 3 м, 2 1 котлов --------- --------- --------- --------- ---------

группа грунтов 10.64 12.71 76 1.07 6.42

2 ТЕР8-01002-02 Устройство основания под 0.06 308.75 36.01 19 1 2 2.40 0.14

(= 15) фундаменты щебеночного 1 м3 --------- --------- --------- ---------

21.03 5.70 0.54 0.03

3 ТЕР6-01001-13 Устройство 0.0084 12583.89 2137.45 106 46 18 598.26 5.03

(= 9) фундаментов-столбов 100 м3 --------- --------- --------- --------- ---------

бетонных 5476.47 257.81 2 18.62 0.16

4 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 0.8568 720.49 617

(= 9) (М200) м3

5 ТЕР6-01015-04 Установка анкерных болтов 0.09048 9865.37 82.10 893 32 7 36.08 3.26

(= 9) при бетонировании на 1 т --------- --------- --------- ---------

поддерживающие конструкции 351.44 5.14 0.37 0.03

6 ТЕР6-01015-08 Установка закладных деталей 0.05328 654.10 38.31 35 33 2 63.22 3.37

(= 9) весом до 20 кг 1 т --------- --------- --------- ---------

615.79 2.08 0.15 0.01

7 103-1576 Трубы стальные квадратные 0.05328 7470.95 398

(= 1) из стали марки ст1-3сп/пс т

размером 100х100 мм,

толщина стенки 4 мм

8 ТЕР6-01015-05 Армирование фундамента при 0.03318 6748.42 264.82 224 11 9 33.68 1.12

(= 9) бетонировании в виде 1 т --------- --------- --------- ---------

сваренных каркасов 328.06 12.91 0.93 0.03

9 204-0059 Анкерные детали из прямых -0.021567 9398.75 -203

(= 1) или гнутых круглых стержней т

с резьбой (в комплекте с

шайбами и гайками или без

них), поставляемые отдельно

10 204-0020 Горячекатаная арматурная 0.03318 7477.43 248

(= 9) сталь периодического т

профиля класса А-III,

диаметром 8 мм

11 204-0035 Надбавки к ценам заготовок 0.03318 1173.83 39

(= 1) за сборку и сварку каркасов т

и сеток плоских, диаметром

8 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 3189 187 787 2215 18

--------- ---------

78 6

-накладные расходы руб. 265

-сметная прибыль руб. 140

Итого по разделу в базовых ценах руб. 3594

ВСЕГО: 3594

Индекс на осн з/п(прил.10,п.3,2квартал2017г.) 15.0800 2820 [2\_1\_6]

Индекс на экспл. машин 5.5000 3900 [2\_1\_7]

Индекс на з/п машинистов 15.0800 1176 [2\_1\_8]

Индекс на стоимость материалов 6.5000 14398 [2\_1\_9]

ИТОГО: 22294 2820 5076 14398

---------

1176

Накладные расходы 12.8200 3397 [3\_2\_10]

ИТОГО: 25691

Сметная прибыль 12.0700 1690 [4\_2\_11]

Итого по разделу : 27381

Малые архитектурные формы

12 C999-1-63 Диван парковый со спинкой и 7.00 1693.66 11856

(= 83) подлокотниками шт

(7535/1.18/3,93\*1,012\*1,03=1

693,66руб/шт)

13 C999-1-67 Урна подвесная 7.00 1978.00 13846

(= 83) (8800/1.18/3,93\*1,012\*1,03=1 шт

978,0руб/шт)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 25702 25702

Итого по разделу в базовых ценах, в т.ч. руб. 25702

-стоимость оборудования руб. 25702

ВСЕГО: 25702

Индекс к стоимости оборудования 3.9300 101009 [2\_1\_17]

ИТОГО: 101009

Коэффициент на монтаж оборудования 4% 0.0400 4040 [3\_2\_16]

Итого по разделу : 105049

===================================================================================================================================

Итого прямых затрат по смете в базовых ценах руб. 28891 187 787 27917

---------

78

-накладные расходы руб. 265

-сметная прибыль руб. 140

Итого по смете в базовых ценах, в т.ч. руб. 29296

-стоимость оборудования руб. 25702

Итого прямых затрат по смете в текущих ценах руб. 127343 2820 5076 14398 18

--------- ---------

1176 6

-накладные расходы 3397

-сметная прибыль 1690

Итого по смете в текущих ценах, в т.ч. руб. 132430

-стоимость оборудования руб. 105049

ВСЕГО: 132430

НДС к СМР 0.1800 4929 [8\_7\_15]

НДС к стоимости оборудования 0.1800 18909 [8\_7\_16]

ВСЕГО : 156268

Всего СМР по смете в базовых ценах: 3594

Всего по смете в базовых ценах, в т.ч. : 29296

-стоимость оборудования руб. 25702

К ОПЛАТЕ СМР : Тридцать две тысячи триста десять руб.

К ОПЛАТЕ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ : Сто двадцать три тысячи девятьсот пятьдесят восемь руб.

Определитель - (= 1)

Сметная прибыль -0.4300 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8600

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 9)

Сметная прибыль -0.5500 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 15)

Сметная прибыль -0.6800 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 53)

Сметная прибыль -0.5100 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 83)

Сметная прибыль -0.0000 (0)