Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ от

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУ «УКС города Глазова»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.К. Блинов

Санкт-Петербург БАРС+ версия 12.095

Форма 4

Сквер на ул. Калинина

УР, г. Глазов

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

Л О К А Л Ь H Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т №1

(локальная смета)

на Генеральный план (восточная часть сквера)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оcнование: ТС-06/17-01-ГП

Сметная стоимость: 8680.785 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------------

Средства на оплату труда: 1126.251 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июль 2017г.

руб.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | |Cтоимость единицы | Общая стоимость | Затраты труда |

| Шифр и номер | Наименование |Количество|-------------------|-----------------------------| рабочих, чел.-ч, |

N | позиции и | работ и затрат, | | всего |Эксплута | Всего | оплаты |эксплуа- | не занятых |

| норматива | единица | | | ции | | труда | тация | обслуживанием |

п.п.| | измерения | | | машин | | | машин | машин |

| | | | | | | | |-------------------|

| | | |-------------------| | |---------|обслуживающ. машины|

| | | |оплаты | в т.ч. | | | в т.ч. |-------------------|

| | | |труда | оплаты | | | оплаты | на | всего |

| | | | | труда | | | труда | единицу | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Демонтажные работы

1 ТЕР27-07003-01 Демонтаж бетонных плитных 23.49 735.21 385.25 17270 8221 9049 39.94 938.19

(= 44) тротуаров с заполнением 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

швов цементным раствором 349.96 4.55 107 0.33 7.75

Козп = 0.8000 Кмаш = 0.8000

Кзпм = 0.8000 Кмат = 0.0000

Кт1 = 0.8000 Кт2 = 0.8000

2 ТЕР46-04001-04 Разборка кирпичных столбов 10.90 132.56 54.20 1445 854 591 8.24 89.82

(= 79) 1 м3 --------- --------- --------- --------- ---------

78.36 11.89 130 1.15 12.54

3 ТЕР7-05007-10 Демонтаж перемычек массой 0.07 906.92 774.72 63 9 54 14.09 0.99

(= 11) до 0,3 т 100 шт. --------- --------- --------- --------- ---------

132.20 100.91 7 7.26 0.51

Козп = 0.8000 Кмаш = 0.8000

Кзпм = 0.8000 Кмат = 0.0000

Кт1 = 0.8000 Кт2 = 0.8000

4 ТЕР27-03010-01 Разборка бортовых камней на 0.168 659.78 111 111 76.70 12.89

(= 44) бетонном основании 100 м ---------

659.78

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 18889 9195 9694 1042

--------- ---------

244 22

-накладные расходы руб. 12980

-сметная прибыль руб. 7440

Итого по разделу в базовых ценах руб. 39309

ВСЕГО: 39309

Индекс на осн з/п(прил.10,п.59,2квартал2017г.) 15.0800 138661 [2\_1\_6]

Индекс на экспл. машин 6.9600 65772 [2\_1\_7]

Индекс на з/п машинистов 15.0800 3680 [2\_1\_8]

Индекс на стоимость материалов 5.2100 0 [2\_1\_9]

ИТОГО: 208113 138661 69452

---------

3680

Накладные расходы 12.8200 166404 [3\_2\_10]

ИТОГО: 374517

Сметная прибыль 12.0700 89801 [4\_2\_11]

Итого по разделу : 464318

Земляные работы

5 ТЕР1-01115-05 Планировка площадей 0.11745 3702.15 3632.98 435 8 427 8.46 0.99

(= 1) автогрейдерами средними с 1000 м3 --------- --------- --------- --------- ---------

перемещением грунта до 20 м 69.17 391.20 46 28.16 3.31

6 ТЕР1-02057-02 Разработка грунта вручную в 0.721 1289.29 930 930 154.00 111.03

(= 4) траншеях глубиной до 2 м 100 м3 ---------

без креплений с откосами, 1289.29

группа грунтов 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 1365 938 427 112

--------- ---------

46 3

-накладные расходы руб. 716

-сметная прибыль руб. 376

Итого по разделу в базовых ценах руб. 2457

ВСЕГО: 2457

Индекс на осн з/п(прил.10,п.2,2квартал2017г.) 15.0800 14145 [2\_1\_6]

Индекс на экспл. машин 6.3100 2404 [2\_1\_7]

Индекс на з/п машинистов 15.0800 694 [2\_1\_8]

Индекс на стоимость материалов 0.0000 0 [2\_1\_9]

ИТОГО: 17243 14145 3098

---------

694

Накладные расходы 12.8200 9179 [3\_2\_10]

ИТОГО: 26422

Сметная прибыль 12.0700 4538 [4\_2\_11]

Итого по разделу : 30960

Погрузка грунта

7 ТССЦпг01 Погрузка при автомобильных 331.713 3.61 3.61 1197 1197

-10101-039 перевозках грунта 1 т --------- --------- --------- ---------

(= 89) (189,55м3\*1,75т/мз) 0.40 133 0.03 9.95

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 1197 1197

--------- ---------

133 10

-накладные расходы руб. 133

-сметная прибыль руб. 80

Итого по разделу в базовых ценах руб. 1410

ВСЕГО: 1410

Индекс на осн з/п(прил.11,п.9.15,2квартал2017г.) 15.0800 0 [2\_1\_6]

Индекс на экспл. машин 6.2400 6639 [2\_1\_7]

Индекс на з/п машинистов 15.0800 2006 [2\_1\_8]

Индекс на стоимость материалов 0.0000 0 [2\_1\_9]

ИТОГО: 8645 8645

---------

2006

Накладные расходы 15.0800 2006 [3\_2\_10]

ИТОГО: 10651

Сметная прибыль 15.0800 1206 [4\_2\_11]

Итого по разделу : 11857

Автоперевозки

8 ТССЦпг01 Перевозка грузов I класса 331.713 14.69 14.69 4873 4873

-32101-015 автомобилями-самосвалами 1 т ---------

(= 89) грузоподъемностью 10 т

работающих вне карьера на

расстояние до 15 км

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 4873 4873

---------

Итого по разделу в базовых ценах руб. 4873

ВСЕГО: 4873

Индекс на экспл. машин(прил10,п.209,2квартал2017г.) 7.4400 36255 [2\_1\_7]

Итого по разделу : 36255

ТИП 3 - 2349,0м2

9 ТЕР27-04001-01 Устройство подстилающих и 1.175 2290.79 2136.36 2692 159 2510 15.72 18.47

(= 44) выравнивающих слоев 100 м3 --------- --------- --------- --------- ---------

оснований из 135.23 182.61 215 13.88 16.31

песко-цементной смеси

10 407-0027 Смесь пескоцементная с 129.25 314.44 40641

(= 44) содержанием цемента до 67 % м3

11 ТЕР27-07005-01 Устройство покрытий из 234.90 122.99 8.97 28890 25188 2107 10.50 2466.45

(= 44) тротуарной плитки 10 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

107.23 0.67 157 0.06 14.09

12 403-8142 Плитки площадью до 0,1 м2 2395.98 98.34 235621

(= 44) прямоугольные для покрытия м2

тротуаров и площадок с

ровной гладкой поверхностью

на цветном цементе, при

толщине 50 мм

13 ТЕР27-02010-02 Установка бортовых камней 10.30 5155.46 79.83 53101 7110 822 76.08 783.62

(= 44) бетонных при других видах 100 м --------- --------- --------- --------- ---------

покрытий 690.31 9.44 97 0.68 7.00

14 403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8 1030.00 34.88 35926

(= 44) /бетон В22,5 (М300), объем шт.

0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)

15 ТЕР27-02010-02 Установка бортовых камней 0.12 5155.46 79.83 619 83 10 76.08 9.13

(= 44) бетонных при других видах 100 м --------- --------- --------- --------- ---------

покрытий (остановка) 690.31 9.44 1 0.68 0.08

16 403-8022 Камни бортовые БР 100.30.18 12.00 113.37 1360

(= 44) /бетон В30 (М400), объем шт.

0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 398850 32540 5449 360861 3277

--------- ---------

470 37

-накладные расходы руб. 46874

-сметная прибыль руб. 26738

Итого по разделу в базовых ценах руб. 472462

ВСЕГО: 472462

Индекс на осн з/п(прил.10,п.129,2квартал2017г.) 15.0800 490703 [2\_1\_6]

Индекс на экспл. машин 6.5200 32463 [2\_1\_7]

Индекс на з/п машинистов 15.0800 7088 [2\_1\_8]

Индекс на стоимость материалов 4.9500 1786262 [2\_1\_9]

ИТОГО: 2316516 490703 39551 1786262

---------

7088

Накладные расходы 12.8200 600925 [3\_2\_10]

ИТОГО: 2917441

Сметная прибыль 12.0700 322728 [4\_2\_11]

Итого по разделу : 3240169

Ограждение

17 ТЕРм38-01006-08 Изготовление ограждения с 1.20786 9132.86 1787.04 11031 1585 2158 130.00 157.02

(=127) помощью лебедок ручных (с 1 т --------- --------- --------- --------- ---------

установкой и снятием их в 1312.61 15.21 18 1.30 1.57

процессе работы) или

вручную (секции и с толбы-

28,77кг/секц\*28шт

+13,41\*30шт)

18 101-1139 Профили гнутые стальные из -1.2803 5425.41 -6946

(= 1) горячекатаного листового т

проката марки Ст3сп,

нормальной точности

прокатки, немерной длины

толщиной 7-8 мм

19 ТЕР27-09001-08 Устройство металлических 0.693 1399.95 120.42 970 302 83 48.46 33.58

(= 44) пешеходных ограждений 100 м --------- ---------

435.80

21 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 0.90 720.49 648

(= 44) (М200) м3

22 103-1567 Трубы стальные квадратные 0.28952 6526.98 1890

(= 44) из стали марки ст1-3сп/пс т

размером 50х50 мм, толщина

стенки 3 мм

23 103-1790 Трубы стальные 67.20 23.36 1570

(= 1) прямоугольные (ГОСТ м

8645-86) размером 50х25 мм,

толщина стенки 2,5 мм

24 103-1558 Трубы стальные квадратные 0.315 6526.98 2056

(= 1) из стали марки ст1-3сп/пс т

размером 20х20 мм, толщина

стенки 2 мм

25 103-0145 Трубы стальные 45.00 64.03 2881

(= 44) электросварные прямошовные м

со снятой фаской из стали

марок БСт2кп-БСт4кп или

БСт2пс-БСт4пс наружный

диаметр 76 мм, толщина

стенки 5 мм

26 101-2541 Сталь угловая 32х32 мм 0.01596 5222.53 83

(= 44) т

27 101-3774 Сталь листовая 0.0069 5897.90 41

(= 1) горячекатаная марки Ст3 т

толщиной 5,0 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 14224 1887 2241 10096 191

--------- ---------

18 2

-накладные расходы руб. 1487

-сметная прибыль руб. 886

Итого по разделу в базовых ценах руб. 16597

ВСЕГО: 16597

Индекс на осн з/п(прил.10,п.54,2квартал2017г.) 15.0800 28456 [2\_1\_6]

Индекс на экспл. машин 5.5600 12360 [2\_1\_7]

Индекс на з/п машинистов 15.0800 271 [2\_1\_8]

Индекс на стоимость материалов 11.0600 111662 [2\_1\_9]

ИТОГО: 152749 28456 12631 111662

---------

271

Накладные расходы 12.8200 19063 [3\_2\_10]

ИТОГО: 171812

Сметная прибыль 12.0700 10694 [4\_2\_11]

Итого по разделу : 182506

Озеленение

28 ТЕР47-01046-03 Подготовка почвы для 33.54 2185.32 6.89 73296 10026 231 35.08 1176.58

(= 75) устройства партерного и 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

обыкновенного газона с 298.93 0.98 33 0.07 2.35

внесением растительной

земли слоем 15 см

механизированным способом

29 ТЕР47-01046-06 Посев газонов партерных, 33.54 350.70 257.95 11762 1823 8652 5.99 200.90

(= 75) мавританских и обыкновенных 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

вручную 54.35 32.55 1092 2.74 91.90

30 414-0344 Травосмесь газонных 67.08 46.93 3148

(= 75) трав кг

31 ТЕР47-01048-02 Устройство корыта под 1.74 605.88 1054 1054 74.73 130.03

(= 75) цветники глубиной 40 см 100 м2 ---------

вручную 605.88

32 ТЕР47-01048-04 На каждые 10 см изменения -3.48 176.18 -613 -613 21.73 -75.62

(= 75) глубины корыта под цветники 100 м2 ---------

добавлять или исключать к 176.18

расценке 47-01-048-02

(-20см)

33 ТЕР47-01049-01 Подготовка почвы под 1.74 2903.96 5053 692 46.70 81.26

(= 75) цветники толщиной слоя 100 м2 ---------

насыпки 20 см 397.96

34 ТЕР47-01050-01 Посадка многолетних 1.74 2702.13 772.88 4702 2408 1345 153.91 267.80

(= 75) цветников при густоте 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

посадки 1,6 тыс. шт. цветов 1384.12 97.53 170 8.21 14.29

35 414-0310 Люпин 2.90 168.00 487

(= 75) кг

36 ТЕР47-01007-02 Подготовка стандартных 4.80 682.33 3275 1284 31.94 153.31

(= 75) посадочных мест для 10 ям ---------

деревьев и кустарников с 267.40

квадратным комом земли

вручную размером

0,5x0,5x0,4 м с добавлением

растительной земли до 25%

37 ТЕР47-01009-05 Посадка деревьев и 4.80 571.11 211.77 2741 1019 1016 20.56 98.69

(= 75) кустарников с комом земли 10 дерев --------- --------- --------- --------- ---------

размером 0,5x0,5x0,4 м 212.32 26.51 127 2.01 9.65

38 414-0062 Липа разнолистная, высота 48.00 475.36 22817

(= 75) 1,5-2,0 м шт.

39 ТЕР47-01006-07 Подготовка стандартных 2.40 300.59 721 203 10.11 24.26

(= 75) посадочных мест для 10 ям ---------

деревьев и кустарников с 84.64

круглым комом земли вручную

размером 0,3x0,3 м с

добавлением растительной

земли до 25%

40 ТЕР47-01009-02 Посадка деревьев и 2.40 180.93 28.25 434 174 68 7.02 16.85

(= 75) кустарников с комом земли 10 дерев --------- --------- --------- --------- ---------

размером 0,3x0,3 м 72.50 3.57 9 0.30 0.72

41 414-0284 Сирень кустовая, высота 24.00 12.41 298

(= 75) 0,3-0,4 м шт.

42 ТЕР47-01031-12 Подготовка стандартных 88.30 130.26 11502 4532 6.13 541.28

(= 75) посадочных мест для 10 м ---------

однорядной живой изгороди 51.32

вручную с добавлением

растительной земли до 25%

43 ТЕР47-01033-01 Посадка 88.30 62.80 16.00 5545 3919 1413 4.61 407.06

(= 75) кустарников-саженцев в 10 м --------- --------- --------- --------- ---------

живую изгородь однорядную и 44.38 2.02 178 0.17 15.01

вьющихся растений

44 414-0226 Спирея (разные виды), 2649.00 11.10 29404

(= 75) высота 1,25-1,5 м шт.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 175626 26521 12725 136380 3022

--------- ---------

1609 134

-накладные расходы руб. 32350

-сметная прибыль руб. 25318

Итого по разделу в базовых ценах руб. 233294

ВСЕГО: 233294

Индекс на осн з/п(прил.10,п.130,2квартал2017г.) 15.0800 399937 [2\_1\_6]

Индекс на экспл. машин 7.2100 80146 [2\_1\_7]

Индекс на з/п машинистов 15.0800 24264 [2\_1\_8]

Индекс на стоимость материалов 5.7500 784185 [2\_1\_9]

ИТОГО: 1288532 399937 104410 784185

---------

24264

Накладные расходы 12.8200 414727 [3\_2\_10]

ИТОГО: 1703259

Сметная прибыль 12.0700 305588 [4\_2\_11]

Итого по разделу : 2008847

Малые архитектурные формы

45 C999-1-63 Диван парковый со спинкой и 25.00 1693.66 42342

(= 83) подлокотниками шт

(7535/1.18/3,93\*1,012\*1,03=1

693,66руб/шт)

46 C999-1-63 Диван парковый со спинкой и 18.00 1693.66 30486

(= 83) подлокотниками шт

(7535/1.18/3,93\*1,012\*1,03=1

693,66руб/шт)

47 C999-1-65 Диван парковый без спинки с 2.00 1434.05 2868

(= 83) подлокотниками шт

(6380/1.18/3,93\*1,012\*1,03=1

434,05руб/шт)

48 C999-1-66 Скамейка без спинки 21.00 2247.73 47202

(= 83) (10000/1.18/3,93\*1,012\*1,03= шт

2247,73руб/шт)

49 C999-1-67 Урна подвесная 38.00 1978.00 75164

(= 83) (8800/1.18/3,93\*1,012\*1,03=1 шт

978,0руб/шт)

50 C999-1-68 Урна деревянная со вставкой 4.00 2472.50 9890

(= 83) шт

(11000/1.18/3,93\*1,012\*1,03=

2472,50руб/шт)

51 C999-1-69 Вазон 98.00 966.52 94719

(= 83) (4300/1.18/3,93\*1,012\*1,03=9 шт

66,52руб/шт)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 302671 302671

Итого по разделу в базовых ценах, в т.ч. руб. 302671

-стоимость оборудования руб. 302671

ВСЕГО: 302671

Индекс к стоимости оборудования 3.9300 1189497 [2\_1\_17]

ИТОГО: 1189497

Коэффициент на монтаж оборудования 4% 0.0400 47580 [3\_2\_16]

Итого по разделу : 1237077

Фундаменты ФМ-1 под опору ос

вещения (22шт)

52 ТЕР33-01007-02 Бурение котлованов на 22.00 135.50 124.86 2981 234 2747 1.03 22.66

(= 53) глубину бурения до 3 м, 2 1 котлов --------- --------- --------- --------- ---------

группа грунтов 10.64 12.71 280 1.07 23.54

53 ТЕР8-01002-02 Устройство основания под 0.22 308.75 36.01 68 5 8 2.40 0.53

(= 15) фундаменты щебеночного 1 м3 --------- --------- --------- --------- ---------

21.03 5.70 1 0.54 0.12

54 ТЕР6-01001-13 Устройство 0.0308 12583.89 2137.45 388 169 66 598.26 18.43

(= 9) фундаментов-столбов 100 м3 --------- --------- --------- --------- ---------

бетонных 5476.47 257.81 8 18.62 0.57

55 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 3.1416 720.49 2263

(= 9) (М200) м3

56 ТЕР6-01015-04 Установка анкерных болтов 0.33176 9865.37 82.10 3273 117 27 36.08 11.97

(= 9) при бетонировании на 1 т --------- --------- --------- --------- ---------

поддерживающие конструкции 351.44 5.14 2 0.37 0.12

57 ТЕР6-01015-08 Установка закладных деталей 0.19536 654.10 38.31 128 121 7 63.22 12.35

(= 9) весом до 20 кг 1 т --------- --------- --------- ---------

615.79 2.08 0.15 0.03

58 103-1576 Трубы стальные квадратные 0.19536 7470.95 1460

(= 1) из стали марки ст1-3сп/пс т

размером 100х100 мм,

толщина стенки 4 мм

59 ТЕР6-01015-05 Армирование фундамента при 0.12166 6748.42 264.82 821 40 32 33.68 4.10

(= 9) бетонировании в виде 1 т --------- --------- --------- --------- ---------

сваренных каркасов 328.06 12.91 2 0.93 0.11

60 204-0059 Анкерные детали из прямых -0.07979 9398.75 -750

(= 1) или гнутых круглых стержней т

с резьбой (в комплекте с

шайбами и гайками или без

них), поставляемые отдельно

61 204-0020 Горячекатаная арматурная 0.12166 7477.43 910

(= 9) сталь периодического т

профиля класса А-III,

диаметром 8 мм

62 204-0035 Надбавки к ценам заготовок 0.12166 1173.83 143

(= 1) за сборку и сварку каркасов т

и сеток плоских, диаметром

8 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 11685 686 2887 8112 70

--------- ---------

293 25

-накладные расходы руб. 983

-сметная прибыль руб. 518

Итого по разделу в базовых ценах руб. 13186

ВСЕГО: 13186

Индекс на осн з/п(прил.10,п.3,2квартал2017г.) 15.0800 10345 [2\_1\_6]

Индекс на экспл. машин 5.5000 14267 [2\_1\_7]

Индекс на з/п машинистов 15.0800 4418 [2\_1\_8]

Индекс на стоимость материалов 6.5000 52728 [2\_1\_9]

ИТОГО: 81758 10345 18685 52728

---------

4418

Накладные расходы 12.8200 12602 [3\_2\_10]

ИТОГО: 94360

Сметная прибыль 12.0700 6252 [4\_2\_11]

Итого по разделу : 100612

Погрузка строительного мусор

а

63 ТССЦпг01 Погрузка при автомобильных 316.794 2.99 2.99 947 947

-10101-043 перевозках мусора 1 т --------- --------- --------- ---------

(= 89) строительного с погрузкой 0.33 105 0.02 6.34

экскаваторами емкостью

ковша до 0,5 м3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 947 947

--------- ---------

105 6

-накладные расходы руб. 105

-сметная прибыль руб. 63

Итого по разделу в базовых ценах руб. 1115

ВСЕГО: 1115

Индекс на осн з/п(прил.11,п.9.,13 2квартал2017г.) 15.0800 0 [2\_1\_6]

Индекс на экспл. машин 6.2400 5254 [2\_1\_7]

Индекс на з/п машинистов 15.0800 1583 [2\_1\_8]

Индекс на стоимость материалов 0.0000 0 [2\_1\_9]

ИТОГО: 6837 6837

---------

1583

Накладные расходы 15.0800 1583 [3\_2\_10]

ИТОГО: 8420

Сметная прибыль 15.0800 950 [4\_2\_11]

Итого по разделу : 9370

Автоперевозки

64 ТССЦпг01 Перевозка грузов I класса 316.794 14.69 14.69 4654 4654

-32101-015 автомобилями-самосвалами 1 т ---------

(= 89) грузоподъемностью 10 т

работающих вне карьера на

расстояние до 15 км

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 4654 4654

---------

Итого по разделу в базовых ценах руб. 4654

ВСЕГО: 4654

Индекс на экспл. машин(прил10,п.209,2квартал2017г.) 7.4400 34626 [2\_1\_7]

Итого по разделу : 34626

===================================================================================================================================

Итого прямых затрат по смете в базовых ценах руб. 934981 71767 45094 818120

---------

2918

-накладные расходы руб. 95628

-сметная прибыль руб. 61419

Итого по смете в базовых ценах, в т.ч. руб. 1092028

-стоимость оборудования руб. 302671

Итого прямых затрат по смете в текущих ценах руб. 5388351 1082247 334190 2734837 7714

--------- ---------

44004 239

-накладные расходы 1226489

-сметная прибыль 741757

Итого по смете в текущих ценах, в т.ч. руб. 7356597

-стоимость оборудования руб. 1237077

ВСЕГО: 7356597

НДС к СМР 0.1800 1101514 [8\_7\_15]

НДС к стоимости оборудования 0.1800 222674 [8\_7\_16]

ВСЕГО : 8680785

Всего СМР по смете в базовых ценах: 789357

Всего по смете в базовых ценах, в т.ч. : 1092028

-стоимость оборудования руб. 302671

К ОПЛАТЕ СМР : Семь миллионов двести двадцать одна тысяча тридцать четыре руб.

К ОПЛАТЕ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ : Один миллион четыреста пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят один руб.

Определитель - (= 1)

Сметная прибыль -0.4300 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8600

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 4)

Сметная прибыль -0.3800 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7200

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 9)

Сметная прибыль -0.5500 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 11)

Сметная прибыль -0.8500 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.4000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 15)

Сметная прибыль -0.6800 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 44)

Сметная прибыль -0.8100 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.4200

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 53)

Сметная прибыль -0.5100 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 75)

Сметная прибыль -0.9000 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 79)

Сметная прибыль -0.6000 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9900

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 83)

Сметная прибыль -0.0000 (0)

Определитель - (= 89)

Сметная прибыль -0.6000 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=127)

Сметная прибыль -0.4000 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.6600

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500